Table of Contents

# V2 vs V3 音檔處理架構差異分析與修復方案

## 背景摘要

### 核心問題

V3 當前架構遇到的主要問題: 1. 96MB 音檔處理超時 - 同步轉錄阻塞主請求 5-10 分鐘,超過 Cloudflare Workers 限制 2. NeonDbError - 背景任務 (executionCtx.waitUntil) 中資料庫更新失敗 3. 缺乏錯誤通知 - 用戶看到無盡的 “處理中…”,無失敗提示 4. 進度追蹤不足 - 只有簡單的 3 個狀態,無細粒度進度

### V2 vs V3 架構核心差異

| 維度 | V2 (GCP / Python) | V3 (Cloudflare / TypeScript) | 影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轉錄執行 | ✅ Cloud Tasks 異步 (30分鐘超時) | ❌ 同步執行 (阻塞主請求) | 嚴重 |
| 資料庫 | ✅ Firestore (異步友善) | ❌ Neon Postgres (背景任務不穩定) | 嚴重 |
| 進度追蹤 | ✅ 細粒度 (step/progress/chunks) | ❌ 簡單狀態 (3個狀態) | 中等 |
| 錯誤通知 | ✅ Slack 訊息 + DB 記錄 | ❌ 僅日誌,無用戶通知 | 中等 |

### V2 成功的關鍵

V2 處理流程:

Slack 上傳音檔 → Flask App 立即 ack (< 3秒) 
  → 背景線程上傳到 GCS 
  → Cloud Task Queue (獨立環境,30 分鐘超時)
  → 轉錄 + 分析 + 更新 Firestore
  → Slack 通知完成

關鍵優勢: - ✅ 用戶立即得到回應 (< 3 秒) - ✅ 轉錄在獨立環境執行 (30 分鐘足夠處理任何檔案) - ✅ 失敗自動重試 - ✅ 完整進度追蹤和 Slack 通知

### V3 的問題模式

V3 當前流程:

Slack 上傳音檔 → API uploadConversation (同步)
  → 下載 (2-3 分鐘)
  → 上傳 R2 (1-2 分鐘)
  → Whisper 轉錄 (2-5 分鐘) ← 阻塞主請求!
  → 保存 DB
  → executionCtx.waitUntil() 背景分析 ← NeonDbError!

核心問題: - ❌ 主請求被轉錄阻塞 (96MB → 5-10 分鐘),超過 Workers 限制 - ❌ 背景任務資料庫連接不穩定 (Neon HTTP-based,連接池在 response 後關閉) - ❌ 無錯誤通知機制

### 解決方案: Cloudflare Queue 架構

採用 Cloudflare Queue 可以複製 V2 的成功模式:

Slack 上傳 → API 上傳 R2 + 建立 DB (pending) + 推送 Queue → 立即返回 (< 3秒)
                                    ↓
                          Queue Consumer Worker (獨立環境)
                                    ↓
                    下載 → 轉錄 → 分析 → 更新 DB → Slack 通知

優勢: - ✅ 無 CPU 時間限制 (Queue Consumer 只有 wall time 限制) - ✅ 獨立請求環境,資料庫連接穩定 - ✅ 內建重試機制 (最多 3 次) - ✅ Dead Letter Queue 收集失敗任務 - ✅ 保持在 Cloudflare 生態內

## 十、完整優化規劃 (不含 D1 遷移)

### 10.1 規劃總覽

目標: 在 2-3 週內完成核心架構優化,解決所有今天遇到的問題

範圍: - ✅ Cloudflare Queue 架構 - ✅ 統一錯誤處理 - ✅ Slack 通知系統 - ✅ Better-T Stack 模組化結構 - ✅ Turborepo 構建優化 - ⚠️ tRPC 遷移 (可選,評估後決定) - ❌ D1 遷移 (暫不考慮)

預期成果: - 100% 解決大檔案超時問題 - 100% 解決資料庫穩定性問題 - +80% 改善錯誤處理 - +60% 改善 Debug 效率 - +40% 改善構建速度

### 10.2 三週實施時間表

Week 1: 核心架構修復 (5 天)
├─ Day 1-2: Cloudflare Queue + Queue Worker
├─ Day 3: 統一錯誤處理系統
├─ Day 4: Slack 通知服務
└─ Day 5: 整合測試 + Bug 修復

Week 2: Better-T Stack 重構 (5 天)
├─ Day 1: Turborepo 配置
├─ Day 2-3: Packages 重組 (shared/types/schemas)
├─ Day 4: tRPC 評估 + POC
└─ Day 5: 決策 + 文檔

Week 3: 測試與上線 (5 天)
├─ Day 1-2: 完整測試 (單元 + 整合 + E2E)
├─ Day 3: 性能測試 + 壓力測試
├─ Day 4: 部署到生產環境
└─ Day 5: 監控 + 調優

### 10.3 Week 1: 核心架構修復

#### Day 1-2: Cloudflare Queue + Queue Worker

任務清單:

Day 1 上午: Queue 配置 - [ ] 更新 apps/server/wrangler.toml 添加 Queue - [ ] 創建 Queue Consumer 的 wrangler.toml - [ ] 測試 Queue 連接

Day 1 下午: Queue Worker 骨架 - [ ] 創建 apps/queue-worker/ 目錄結構 - [ ] 實現基本的 Queue Consumer handler - [ ] 測試訊息接收和 ack

Day 2 上午: 遷移轉錄邏輯 - [ ] 從 conversation.ts 提取轉錄邏輯 - [ ] 在 Queue Worker 中實現 processTranscription - [ ] 測試小檔案 (< 10MB) 處理

Day 2 下午: 整合 MEDDIC 分析 - [ ] 在 Queue Worker 中整合 Orchestrator - [ ] 實現完整處理流程 - [ ] 測試大檔案 (96MB) 處理

關鍵文件:

// apps/queue-worker/wrangler.toml
name = "sales-ai-queue-worker"
main = "src/index.ts"
compatibility_date = "2024-01-01"

[[queues.consumers]]
queue = "transcription-queue"
max_batch_size = 1
max_retries = 3
max_wait_time_ms = 60000
dead_letter_queue = "transcription-dlq"

[env.production]
vars = { ENVIRONMENT = "production" }

[env.dev]
vars = { ENVIRONMENT = "development" }

// apps/queue-worker/src/index.ts
import type { MessageBatch } from '@cloudflare/workers-types';
import { drizzle } from 'drizzle-orm/neon-http';
import { neon } from '@neondatabase/serverless';
import { createGroqWhisperService, createGeminiClient, createOrchestrator } from '@Sales_ai_automation_v3/services';

export interface Env {
  DATABASE_URL: string;
  GROQ_API_KEY: string;
  GEMINI_API_KEY: string;
  CLOUDFLARE_R2_ACCESS_KEY: string;
  CLOUDFLARE_R2_SECRET_KEY: string;
  CLOUDFLARE_R2_ENDPOINT: string;
  CLOUDFLARE_R2_BUCKET: string;
  SLACK_BOT_TOKEN: string;
}

export interface TranscriptionMessage {
  conversationId: string;
  opportunityId: string;
  audioUrl: string;
  slackUserId?: string;
  slackChannelId?: string;
  metadata: {
    fileName: string;
    fileSize: number;
    format: string;
  };
}

export default {
  async queue(
    batch: MessageBatch<TranscriptionMessage>,
    env: Env,
    ctx: ExecutionContext
  ): Promise<void> {
    const sql = neon(env.DATABASE_URL);
    const db = drizzle(sql);

    for (const message of batch.messages) {
      const startTime = Date.now();
      const { conversationId, audioUrl, opportunityId, slackUserId, metadata } = message.body;

      try {
        console.log(`[Queue] Processing ${conversationId} - ${metadata.fileName}`);

        // 1. 下載音檔從 R2
        const audioBuffer = await downloadFromR2(audioUrl, env);
        console.log(`[Queue] Downloaded ${audioBuffer.length} bytes`);

        // 2. Whisper 轉錄
        const whisper = createGroqWhisperService(env.GROQ_API_KEY);
        const transcriptResult = await whisper.transcribe(audioBuffer, {
          language: 'zh',
          chunkIfNeeded: true,
        });
        console.log(`[Queue] Transcription completed: ${transcriptResult.fullText.length} chars`);

        // 3. 更新資料庫 (transcribed)
        await db.update(conversations)
          .set({
            status: 'transcribed',
            transcript: {
              fullText: transcriptResult.fullText,
              language: transcriptResult.language,
              segments: transcriptResult.segments,
            },
            updatedAt: new Date(),
          })
          .where(eq(conversations.id, conversationId));

        // 4. MEDDIC 分析
        const gemini = createGeminiClient(env.GEMINI_API_KEY);
        const orchestrator = createOrchestrator(gemini);
        const analysisResult = await orchestrator.analyze(
          transcriptResult.segments,
          {
            leadId: opportunityId,
            conversationId: conversationId,
          }
        );
        console.log(`[Queue] Analysis completed: ${analysisResult.overallScore}`);

        // 5. 保存分析結果
        await db.update(conversations)
          .set({
            status: 'completed',
            meddicAnalysis: {
              overallScore: analysisResult.overallScore,
              status: analysisResult.qualificationStatus,
              dimensions: analysisResult.dimensions,
            },
            analyzedAt: new Date(),
          })
          .where(eq(conversations.id, conversationId));

        // 6. 發送 Slack 通知
        if (slackUserId && env.SLACK_BOT_TOKEN) {
          await notifySlackCompletion(slackUserId, conversationId, analysisResult, env);
        }

        // 7. Ack 消息
        message.ack();

        const duration = Date.now() - startTime;
        console.log(`[Queue] ✅ Completed ${conversationId} in ${duration}ms`);

      } catch (error) {
        console.error(`[Queue] ❌ Failed ${conversationId}:`, error);

        // 更新為失敗狀態
        await db.update(conversations)
          .set({
            status: 'failed',
            updatedAt: new Date(),
          })
          .where(eq(conversations.id, conversationId));

        // 通知 Slack 失敗
        if (slackUserId && env.SLACK_BOT_TOKEN) {
          await notifySlackError(slackUserId, error, env);
        }

        // Retry (由 Queue 自動處理)
        message.retry();
      }
    }
  },
};

async function downloadFromR2(url: string, env: Env): Promise<Buffer> {
  // R2 下載實現
  const response = await fetch(url);
  if (!response.ok) {
    throw new Error(`Failed to download from R2: ${response.statusText}`);
  }
  const arrayBuffer = await response.arrayBuffer();
  return Buffer.from(arrayBuffer);
}

async function notifySlackCompletion(
  userId: string,
  conversationId: string,
  analysis: any,
  env: Env
): Promise<void> {
  // Slack 通知實現 (Day 4 完成)
  console.log(`[Queue] Sending completion notification to ${userId}`);
}

async function notifySlackError(
  userId: string,
  error: Error,
  env: Env
): Promise<void> {
  // Slack 錯誤通知實現 (Day 4 完成)
  console.log(`[Queue] Sending error notification to ${userId}`);
}

// apps/server/wrangler.toml (更新)
[[queues.producers]]
queue = "transcription-queue"
binding = "TRANSCRIPTION_QUEUE"

// packages/api/src/routers/conversation.ts (修改 uploadConversation)
export const uploadConversation = protectedProcedure
  .input(uploadConversationSchema)
  .handler(async ({ input, context }) => {
    // ... 前面的驗證和上傳邏輯保持不變 ...

    // Step 5: 建立資料庫記錄 (status: "pending")
    const conversationId = randomUUID();
    await db.insert(conversations).values({
      id: conversationId,
      opportunityId,
      caseNumber,
      title: input.title,
      type: input.type,
      status: 'pending',  // ← 改為 pending
      audioUrl,
      transcript: null,   // ← 稍後由 Queue Worker 填充
      duration: 0,
      conversationDate: new Date(input.metadata.conversationDate),
      createdBy: slackUser?.username || 'unknown',
    });

    // Step 6: 推送到 Queue
    const envRecord = env as Record<string, unknown>;
    await (envRecord.TRANSCRIPTION_QUEUE as any).send({
      conversationId,
      opportunityId,
      audioUrl,
      slackUserId: slackUser?.id,
      slackChannelId: slackUser?.channelId,
      metadata: {
        fileName: input.title,
        fileSize: audioBuffer.length,
        format: input.metadata.format || 'unknown',
      },
    });

    // Step 7: 立即返回 (不等待轉錄)
    return {
      conversationId,
      caseNumber,
      status: 'pending',
      message: '已接收音檔,正在處理中...',
    };

    // ❌ 移除所有 executionCtx.waitUntil() 的程式碼
  });

#### Day 3: 統一錯誤處理系統

任務清單: - [ ] 創建 packages/shared/ 結構 - [ ] 實現 AppError 類別和錯誤定義 - [ ] 更新所有 throw 語句使用統一錯誤 - [ ] 添加錯誤中間件

關鍵文件:

// packages/shared/src/errors/index.ts
export class AppError extends Error {
  constructor(
    public readonly code: string,
    public readonly statusCode: number,
    message: string,
    public readonly userMessage?: string,
    public readonly details?: Record<string, any>
  ) {
    super(message);
    this.name = 'AppError';
    Error.captureStackTrace(this, this.constructor);
  }

  toJSON() {
    return {
      code: this.code,
      statusCode: this.statusCode,
      message: this.message,
      userMessage: this.userMessage,
      details: this.details,
    };
  }
}

export const errors = {
  // 檔案相關
  AUDIO_TOO_LARGE: (sizeInMB: number) =>
    new AppError(
      'AUDIO_TOO_LARGE',
      413,
      `Audio file size ${sizeInMB}MB exceeds limit`,
      `音檔過大 (${sizeInMB}MB),請上傳小於 200MB 的檔案`,
      { sizeInMB }
    ),

  INVALID_AUDIO_FORMAT: (format: string) =>
    new AppError(
      'INVALID_AUDIO_FORMAT',
      400,
      `Unsupported audio format: ${format}`,
      `不支援的音檔格式: ${format}`,
      { format }
    ),

  FILE_DOWNLOAD_FAILED: (url: string) =>
    new AppError(
      'FILE_DOWNLOAD_FAILED',
      500,
      `Failed to download file from ${url}`,
      '音檔下載失敗,請稍後再試',
      { url }
    ),

  // 轉錄相關
  TRANSCRIPTION_FAILED: (reason: string) =>
    new AppError(
      'TRANSCRIPTION_FAILED',
      500,
      `Transcription failed: ${reason}`,
      '轉錄處理失敗,請稍後再試',
      { reason }
    ),

  TRANSCRIPTION_TIMEOUT: () =>
    new AppError(
      'TRANSCRIPTION_TIMEOUT',
      504,
      'Transcription timeout',
      '轉錄處理逾時,請稍後再試'
    ),

  // API 相關
  GROQ_API_ERROR: (message: string) =>
    new AppError(
      'GROQ_API_ERROR',
      503,
      `Groq API error: ${message}`,
      'Groq 服務暫時不可用,請稍後再試',
      { message }
    ),

  GEMINI_API_ERROR: (message: string) =>
    new AppError(
      'GEMINI_API_ERROR',
      503,
      `Gemini API error: ${message}`,
      'Gemini 服務暫時不可用,請稍後再試',
      { message }
    ),

  // 資料庫相關
  DATABASE_ERROR: (operation: string, error: Error) =>
    new AppError(
      'DATABASE_ERROR',
      500,
      `Database ${operation} failed: ${error.message}`,
      '資料庫操作失敗,請稍後再試',
      { operation, originalError: error.message }
    ),

  RECORD_NOT_FOUND: (entity: string, id: string) =>
    new AppError(
      'RECORD_NOT_FOUND',
      404,
      `${entity} not found: ${id}`,
      `找不到指定的${entity}`,
      { entity, id }
    ),

  // 業務邏輯相關
  OPPORTUNITY_NOT_FOUND: (id: string) =>
    new AppError(
      'OPPORTUNITY_NOT_FOUND',
      404,
      `Opportunity not found: ${id}`,
      '找不到指定的商機',
      { opportunityId: id }
    ),

  UNAUTHORIZED: () =>
    new AppError(
      'UNAUTHORIZED',
      401,
      'Unauthorized access',
      '未授權的訪問'
    ),
} as const;

// 錯誤處理工具函數
export function isAppError(error: unknown): error is AppError {
  return error instanceof AppError;
}

export function formatErrorForUser(error: unknown): string {
  if (isAppError(error)) {
    return error.userMessage || error.message;
  }

  if (error instanceof Error) {
    return '發生未預期的錯誤,請聯繫技術支援';
  }

  return '發生未知錯誤';
}

export function formatErrorForLog(error: unknown): Record<string, any> {
  if (isAppError(error)) {
    return error.toJSON();
  }

  if (error instanceof Error) {
    return {
      name: error.name,
      message: error.message,
      stack: error.stack,
    };
  }

  return {
    error: String(error),
  };
}

// packages/shared/src/index.ts
export * from './errors';
export * from './types';  // Day 2-3 Week 2 添加
export * from './schemas';  // Day 2-3 Week 2 添加

使用範例:

// packages/services/src/transcription/groq-whisper.ts (更新)
import { errors } from '@Sales_ai_automation_v3/shared';

export class GroqWhisperService implements TranscriptionService {
  async transcribe(audioBuffer: Buffer, options?: TranscriptionOptions): Promise<TranscriptResult> {
    try {
      // ... 轉錄邏輯 ...
    } catch (error) {
      if (error instanceof Error && error.message.includes('timeout')) {
        throw errors.TRANSCRIPTION_TIMEOUT();
      }

      if (error instanceof Error && error.message.includes('API')) {
        throw errors.GROQ_API_ERROR(error.message);
      }

      throw errors.TRANSCRIPTION_FAILED(error instanceof Error ? error.message : String(error));
    }
  }
}

// apps/queue-worker/src/index.ts (更新錯誤處理)
import { errors, formatErrorForUser, formatErrorForLog } from '@Sales_ai_automation_v3/shared';

export default {
  async queue(batch, env, ctx) {
    for (const message of batch.messages) {
      try {
        // ... 處理邏輯 ...
      } catch (error) {
        console.error(`[Queue] ❌ Failed ${conversationId}:`, formatErrorForLog(error));

        await db.update(conversations).set({
          status: 'failed',
          errorMessage: formatErrorForUser(error),  // ← 保存用戶友善的錯誤訊息
        });

        if (slackUserId) {
          await notifySlackError(slackUserId, formatErrorForUser(error), env);
        }

        message.retry();
      }
    }
  }
};

#### Day 4: Slack 通知服務

任務清單: - [ ] 創建 packages/services/src/notifications/ 目錄 - [ ] 實現 Slack 通知服務 - [ ] 整合到 Queue Worker - [ ] 測試通知發送

關鍵文件:

// packages/services/src/notifications/slack.ts
import { WebClient } from '@slack/web-api';

export interface SlackNotificationService {
  notifyTranscriptionComplete(params: {
    userId: string;
    conversationId: string;
    caseNumber: string;
    analysisResult: any;
  }): Promise<void>;

  notifyTranscriptionFailed(params: {
    userId: string;
    fileName: string;
    errorMessage: string;
  }): Promise<void>;

  notifyProcessingStarted(params: {
    userId: string;
    fileName: string;
    caseNumber: string;
  }): Promise<void>;
}

export function createSlackNotificationService(token: string): SlackNotificationService {
  const client = new WebClient(token);

  return {
    async notifyTranscriptionComplete({ userId, conversationId, caseNumber, analysisResult }) {
      const blocks = [
        {
          type: 'header',
          text: {
            type: 'plain_text',
            text: '✅ 音檔處理完成',
            emoji: true,
          },
        },
        {
          type: 'section',
          fields: [
            {
              type: 'mrkdwn',
              text: `*案件編號:*\n${caseNumber}`,
            },
            {
              type: 'mrkdwn',
              text: `*MEDDIC 分數:*\n${analysisResult.overallScore}/100`,
            },
            {
              type: 'mrkdwn',
              text: `*狀態:*\n${analysisResult.qualificationStatus}`,
            },
          ],
        },
        {
          type: 'section',
          text: {
            type: 'mrkdwn',
            text: '*維度評分:*',
          },
        },
      ];

      // 添加各維度分數
      for (const [key, dimension] of Object.entries(analysisResult.dimensions)) {
        blocks.push({
          type: 'section',
          fields: [
            {
              type: 'mrkdwn',
              text: `*${dimension.name}:*`,
            },
            {
              type: 'mrkdwn',
              text: `${dimension.score}/100`,
            },
          ],
        });
      }

      // 添加操作按鈕
      blocks.push({
        type: 'actions',
        elements: [
          {
            type: 'button',
            text: {
              type: 'plain_text',
              text: '📝 查看完整轉錄',
              emoji: true,
            },
            action_id: 'view_full_transcript',
            value: conversationId,
          },
          {
            type: 'button',
            text: {
              type: 'plain_text',
              text: '📊 查看詳細分析',
              emoji: true,
            },
            action_id: 'view_analysis',
            value: conversationId,
            style: 'primary',
          },
        ],
      });

      await client.chat.postMessage({
        channel: userId,
        blocks,
        text: `✅ 音檔處理完成 - 案件編號: ${caseNumber}`,
      });
    },

    async notifyTranscriptionFailed({ userId, fileName, errorMessage }) {
      await client.chat.postMessage({
        channel: userId,
        blocks: [
          {
            type: 'header',
            text: {
              type: 'plain_text',
              text: '❌ 音檔處理失敗',
              emoji: true,
            },
          },
          {
            type: 'section',
            fields: [
              {
                type: 'mrkdwn',
                text: `*檔案名稱:*\n${fileName}`,
              },
              {
                type: 'mrkdwn',
                text: `*錯誤訊息:*\n${errorMessage}`,
              },
            ],
          },
          {
            type: 'context',
            elements: [
              {
                type: 'mrkdwn',
                text: '💡 請檢查音檔格式和大小,或稍後再試',
              },
            ],
          },
        ],
        text: `❌ 音檔處理失敗: ${fileName}`,
      });
    },

    async notifyProcessingStarted({ userId, fileName, caseNumber }) {
      await client.chat.postMessage({
        channel: userId,
        blocks: [
          {
            type: 'section',
            text: {
              type: 'mrkdwn',
              text: `:hourglass_flowing_sand: 已接收音檔「${fileName}」\n*案件編號:* ${caseNumber}\n正在處理轉錄和 MEDDIC 分析,完成後會通知您...`,
            },
          },
        ],
        text: `已接收音檔「${fileName}」`,
      });
    },
  };
}

// apps/queue-worker/src/index.ts (更新通知實現)
import { createSlackNotificationService } from '@Sales_ai_automation_v3/services/notifications/slack';

async function notifySlackCompletion(
  userId: string,
  conversationId: string,
  caseNumber: string,
  analysis: any,
  env: Env
): Promise<void> {
  const slack = createSlackNotificationService(env.SLACK_BOT_TOKEN);
  await slack.notifyTranscriptionComplete({
    userId,
    conversationId,
    caseNumber,
    analysisResult: analysis,
  });
}

async function notifySlackError(
  userId: string,
  fileName: string,
  error: string,
  env: Env
): Promise<void> {
  const slack = createSlackNotificationService(env.SLACK_BOT_TOKEN);
  await slack.notifyTranscriptionFailed({
    userId,
    fileName,
    errorMessage: error,
  });
}

// apps/slack-bot/src/events/file.ts (更新立即通知)
import { createSlackNotificationService } from '@Sales_ai_automation_v3/services/notifications/slack';

async function processAudioWithMetadata(...) {
  // ... 驗證和上傳邏輯 ...

  // 呼叫 API
  const uploadResult = await apiClient.rpc.conversations.upload({
    json: { ... }
  });

  // 立即通知用戶
  const slack = createSlackNotificationService(env.SLACK_BOT_TOKEN);
  await slack.notifyProcessingStarted({
    userId: slackUser.id,
    fileName: file.name,
    caseNumber: uploadResult.json.caseNumber,
  });

  // ❌ 不再等待轉錄完成
  // Queue Worker 會在完成後自動通知
}

#### Day 5: 整合測試 + Bug 修復

測試清單: - [ ] 單元測試: Queue Worker 各函數 - [ ] 整合測試: 完整流程 (小檔案) - [ ] 整合測試: 完整流程 (大檔案 96MB) - [ ] 錯誤測試: 各種失敗場景 - [ ] 通知測試: Slack 訊息格式 - [ ] 性能測試: 處理時間分析

測試腳本:

# test-queue-integration.sh
#!/bin/bash

echo "🧪 Testing Queue Integration..."

# 1. 小檔案測試 (5MB)
echo "\n📝 Test 1: Small file (5MB)"
API_TOKEN=$API_TOKEN npx tsx test-upload-api-directly.ts ./test-files/small-5mb.mp3 test-opportunity-id

# 2. 中檔案測試 (20MB)
echo "\n📝 Test 2: Medium file (20MB)"
API_TOKEN=$API_TOKEN npx tsx test-upload-api-directly.ts ./test-files/medium-20mb.mp3 test-opportunity-id

# 3. 大檔案測試 (96MB)
echo "\n📝 Test 3: Large file (96MB)"
API_TOKEN=$API_TOKEN npx tsx test-upload-api-directly.ts ./test-files/large-96mb.mp3 test-opportunity-id

# 4. 檢查 Queue 狀態
echo "\n📊 Checking Queue status..."
npx wrangler queues list

# 5. 檢查資料庫記錄
echo "\n🗄️ Checking database records..."
DATABASE_URL=$DATABASE_URL npx tsx check-db-conversations.ts

echo "\n✅ Integration test completed"

### 10.4 Week 2: Better-T Stack 重構

#### Day 1: Turborepo 配置

任務清單: - [ ] 安裝 Turborepo 依賴 - [ ] 創建 turbo.json 配置 - [ ] 更新 package.json scripts - [ ] 測試構建性能

關鍵文件:

// turbo.json
{
  "$schema": "https://turbo.build/schema.json",
  "globalDependencies": ["**/.env.*local"],
  "pipeline": {
    "build": {
      "dependsOn": ["^build"],
      "outputs": [".next/**", "!.next/cache/**", "dist/**"]
    },
    "lint": {
      "dependsOn": ["^lint"]
    },
    "dev": {
      "cache": false,
      "persistent": true
    },
    "deploy": {
      "dependsOn": ["build", "lint"],
      "outputs": []
    },
    "test": {
      "dependsOn": ["^build"],
      "outputs": ["coverage/**"]
    }
  }
}

// package.json (root)
{
  "name": "sales-ai-automation-v3",
  "private": true,
  "workspaces": [
    "apps/*",
    "packages/*"
  ],
  "scripts": {
    "build": "turbo run build",
    "dev": "turbo run dev",
    "lint": "turbo run lint",
    "test": "turbo run test",
    "deploy": "turbo run deploy",
    "clean": "turbo run clean && rm -rf node_modules"
  },
  "devDependencies": {
    "turbo": "^2.0.0"
  }
}

#### Day 2-3: Packages 重組

任務清單: - [ ] 創建 packages/shared/ 完整結構 - [ ] 提取共享類型到 shared/types - [ ] 提取 Zod schemas 到 shared/schemas - [ ] 更新所有 imports - [ ] 測試類型檢查

目標結構:

packages/
├─ shared/
│  ├─ package.json
│  ├─ tsconfig.json
│  ├─ src/
│  │  ├─ index.ts
│  │  ├─ errors/
│  │  │  └─ index.ts  (Day 3 Week 1 已完成)
│  │  ├─ types/
│  │  │  ├─ index.ts
│  │  │  ├─ conversation.ts
│  │  │  ├─ opportunity.ts
│  │  │  ├─ meddic.ts
│  │  │  └─ slack.ts
│  │  └─ schemas/
│  │     ├─ index.ts
│  │     ├─ conversation.ts
│  │     ├─ opportunity.ts
│  │     └─ meddic.ts
│  └─ dist/
├─ services/
│  └─ ... (保持不變,但使用 shared/ 的類型)
├─ api/
│  └─ ... (使用 shared/ 的 schemas)
└─ db/
   └─ ... (保持不變)

關鍵文件:

// packages/shared/src/types/conversation.ts
export type ConversationStatus = 'pending' | 'transcribed' | 'completed' | 'failed';

export type ConversationType =
  | 'discovery_call'
  | 'demo'
  | 'negotiation'
  | 'follow_up'
  | 'other';

export interface TranscriptSegment {
  speaker: string;
  text: string;
  start: number;
  end: number;
  confidence?: number;
}

export interface Transcript {
  fullText: string;
  language: string;
  segments: TranscriptSegment[];
  segmentCount?: number;
}

export interface ConversationMetadata {
  fileName: string;
  fileSize: number;
  format: string;
  conversationDate: string;
}

export interface Conversation {
  id: string;
  opportunityId: string;
  caseNumber: string;
  title: string;
  type: ConversationType;
  status: ConversationStatus;
  audioUrl: string;
  transcript: Transcript | null;
  duration: number;
  conversationDate: Date;
  createdBy: string;
  createdAt: Date;
  updatedAt: Date;
  analyzedAt?: Date;
  errorMessage?: string;
}

// packages/shared/src/schemas/conversation.ts
import { z } from 'zod';

export const conversationStatusSchema = z.enum([
  'pending',
  'transcribed',
  'completed',
  'failed',
]);

export const conversationTypeSchema = z.enum([
  'discovery_call',
  'demo',
  'negotiation',
  'follow_up',
  'other',
]);

export const transcriptSegmentSchema = z.object({
  speaker: z.string(),
  text: z.string(),
  start: z.number(),
  end: z.number(),
  confidence: z.number().optional(),
});

export const transcriptSchema = z.object({
  fullText: z.string(),
  language: z.string(),
  segments: z.array(transcriptSegmentSchema),
  segmentCount: z.number().optional(),
});

export const conversationMetadataSchema = z.object({
  fileName: z.string(),
  fileSize: z.number(),
  format: z.string(),
  conversationDate: z.string(),
});

export const uploadConversationSchema = z.object({
  opportunityId: z.string().uuid(),
  audioBase64: z.string(),
  title: z.string().min(1).max(200),
  type: conversationTypeSchema,
  metadata: conversationMetadataSchema,
});

#### Day 4: tRPC 評估 + POC

任務清單: - [ ] 研究 tRPC vs oRPC 差異 - [ ] 實現簡單的 POC (一個路由) - [ ] 評估遷移成本 - [ ] 性能測試對比 - [ ] 決策會議

POC 範例:

// packages/api-trpc/src/index.ts (POC)
import { initTRPC } from '@trpc/server';
import { z } from 'zod';
import type { Env } from './types';

const t = initTRPC.context<{ env: Env }>().create();

export const appRouter = t.router({
  conversations: t.router({
    upload: t.procedure
      .input(z.object({
        opportunityId: z.string(),
        audioBase64: z.string(),
      }))
      .mutation(async ({ input, ctx }) => {
        // 實現邏輯
        return { conversationId: '...' };
      }),

    analyze: t.procedure
      .input(z.object({
        conversationId: z.string(),
      }))
      .mutation(async ({ input, ctx }) => {
        // 實現邏輯
        return { status: 'completed' };
      }),
  }),
});

export type AppRouter = typeof appRouter;

評估標準:

| 指標 | oRPC | tRPC | 權重 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類型安全 | ✅ 好 | ✅ 優秀 | 30% | ? |
| 生態系統 | ⚠️ 新 | ✅ 成熟 | 25% | ? |
| 遷移成本 | - | ⚠️ 高 | 20% | ? |
| 性能 | ✅ 優秀 | ✅ 優秀 | 15% | ? |
| 文檔 | ⚠️ 少 | ✅ 豐富 | 10% | ? |

決策標準: - 如果總分 > 75% → 遷移 - 如果總分 50-75% → 新專案使用,舊專案保留 - 如果總分 < 50% → 保留 oRPC

#### Day 5: 決策 + 文檔

任務清單: - [ ] 整理 Week 1-2 所有變更 - [ ] 撰寫架構文檔 - [ ] 更新 README - [ ] 決定是否進行 tRPC 遷移

### 10.5 Week 3: 測試與上線

#### Day 1-2: 完整測試

測試覆蓋: - [ ] 單元測試 (80%+ 覆蓋率) - [ ] 整合測試 (關鍵流程) - [ ] E2E 測試 (Slack → Queue → 通知) - [ ] 錯誤場景測試 - [ ] 邊界條件測試

#### Day 3: 性能測試

測試場景: - [ ] 5MB 音檔 x 10 (並發) - [ ] 20MB 音檔 x 5 (並發) - [ ] 96MB 音檔 x 2 (並發) - [ ] Queue 延遲測試 - [ ] 資料庫性能測試

#### Day 4: 部署生產環境

部署清單: - [ ] 備份資料庫 - [ ] 部署 Queue Worker - [ ] 部署 Server (更新) - [ ] 部署 Slack Bot (更新) - [ ] 測試生產環境 - [ ] 切換 DNS/流量

#### Day 5: 監控 + 調優

監控指標: - [ ] Queue 處理時間 - [ ] 成功率/失敗率 - [ ] Slack 通知送達率 - [ ] 資料庫查詢性能 - [ ] 錯誤日誌分析

### 10.6 驗收標準

功能驗收: - ✅ 96MB 音檔成功處理 - ✅ Queue 重試機制正常 - ✅ Slack 通知正常發送 - ✅ 資料庫更新穩定 (無 NeonDbError) - ✅ 錯誤訊息清晰友善

性能驗收: - ✅ 5MB 音檔 < 2 分鐘 - ✅ 20MB 音檔 < 5 分鐘 - ✅ 96MB 音檔 < 15 分鐘 - ✅ 構建速度提升 > 30%

代碼品質: - ✅ TypeScript 無錯誤 - ✅ 測試覆蓋率 > 70% - ✅ 無 console.log 在生產環境 - ✅ 統一使用 AppError

### 10.7 風險與應對

| 風險 | 可能性 | 影響 | 應對策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Queue 配置錯誤 | 中 | 高 | 詳細文檔 + 測試環境驗證 |
| Neon 在 Queue Worker 仍不穩定 | 低 | 高 | 準備 D1 遷移計劃 (備案) |
| Slack 通知發送失敗 | 低 | 中 | 重試機制 + Dead Letter Queue |
| 性能未達標 | 低 | 中 | 調整 Queue 配置 + 優化代碼 |
| tRPC 遷移超時 | 中 | 低 | 評估後決定不遷移 |

### 10.8 成功指標

短期 (Week 3 結束): - ✅ 0 次大檔案超時 - ✅ 0 次 NeonDbError - ✅ 95%+ Slack 通知送達率 - ✅ < 5% 失敗率

中期 (上線後 1 個月): - ✅ 99%+ 成功率 - ✅ < 1% Dead Letter Queue 比例 - ✅ 構建時間減少 40%+ - ✅ 開發效率提升 50%+