Table of Contents

# V2 vs V3 音檔處理架構差異分析與修復方案

## 一、核心架構差異總結

### 1.1 最關鍵的差異

| 維度 | V2 (GCP / Python) | V3 (Cloudflare / TypeScript) | 影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轉錄執行 | ✅ Cloud Tasks 異步 (30分鐘超時) | ❌ 同步執行 (阻塞主請求) | 嚴重 |
| 資料庫 | ✅ Firestore (異步友善) | ❌ Neon Postgres (背景任務不穩定) | 嚴重 |
| 進度追蹤 | ✅ 細粒度 (step/progress/chunks) | ❌ 簡單狀態 (3個狀態) | 中等 |
| 錯誤通知 | ✅ Slack 訊息 + DB 記錄 | ❌ 僅日誌,無用戶通知 | 中等 |
| 檔案處理 | ✅ 背景線程下載到 /tmp | ✅ Server 從 URL 下載 | 正常 |
| 分塊策略 | ✅ VAD + 智能分塊 + 並行 | ⚠️ 簡單字節分塊 | 中等 |

### 1.2 V2 處理流程 (成功模式)

Slack 上傳音檔
  ↓
[Flask App]
  ├─ 立即 ack() (< 3秒)
  └─ 背景線程:
      ├─ 下載 (300s)
      ├─ 轉換格式 (30s)
      ├─ 上傳 GCS (900s)
      └─ 提交 Cloud Task
  ↓
[Cloud Task Queue]
  ├─ 獨立服務環境
  ├─ 30 分鐘執行超時
  └─ 自動重試機制
  ↓
[Transcription Service]
  ├─ 從 GCS 讀取
  ├─ 同步轉錄 (最多 30 分鐘)
  ├─ 更新 Firestore
  └─ 觸發分析 Task
  ↓
[Slack 通知]
  └─ Webhook 回調通知用戶

關鍵優勢: - ✅ 用戶立即得到回應 (< 3 秒) - ✅ 轉錄在獨立環境執行 (30 分鐘足夠) - ✅ 失敗自動重試 - ✅ 完整進度追蹤

### 1.3 V3 處理流程 (問題模式)

Slack 上傳音檔
  ↓
[Slack Bot Worker]
  └─ executionCtx.waitUntil():
      ├─ 呼叫 API uploadConversation
      └─ 等待回應... (可能很長)
  ↓
[API Server - 同步流程]
  ├─ 下載檔案 (大檔案 → 數分鐘)
  ├─ 上傳 R2 (大檔案 → 數分鐘)
  ├─ **Whisper 轉錄 (大檔案 → 數分鐘)** ← 阻塞!
  └─ 保存 DB (transcribed)
  ↓
[API Server - 異步流程]
  └─ executionCtx.waitUntil():
      ├─ MEDDIC 分析
      ├─ 保存結果 ← NeonDbError!
      └─ 更新 DB ← 失敗!

核心問題: - ❌ 主請求被轉錄阻塞 (96MB → 5-10 分鐘) - ❌ Worker 可能超時無回應 - ❌ 背景任務資料庫更新失敗 - ❌ 無錯誤通知機制

## 二、今天遇到的每個問題 - V2 為什麼不會遇到

### 問題時間軸回顧 (今天測試過程)

| 時間點 | 問題描述 | V3 反應 | V2 如何處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早上 | 405 Method Not Allowed | API 路徑錯誤 | V2 使用 Flask,不會有這個問題 |
| 中午 | uploadResult is not defined | JavaScript 作用域錯誤 | V2 用 Python,類型系統更嚴謹 |
| 下午 | .m4a 檔案無法識別 | 缺少 MIME type fallback | V2 有完整的檔案類型檢測 |
| 傍晚 | NeonDbError 背景更新失敗 | executionCtx 連接問題 | V2 用 Firestore,原生異步支援 |
| 晚上 | 96MB 音檔超過 10 分鐘無回應 | 同步阻塞超時 | V2 用 Cloud Tasks,獨立執行環境 |

### 2.1 問題一:API 路徑錯誤 (405 Error)

V3 問題:

// 錯誤的路徑
/api/conversations/upload → 405 Method Not Allowed

為什麼 V3 會遇到: - oRPC 框架路徑結構從 /api 改為 /rpc - 多個地方的路徑需要同步更新 - TypeScript 沒有強制路徑型別檢查

V2 如何避免:

# Flask 路由明確定義
@app.route("/slack/files/process", methods=["POST"])
def process_file():
    # 清晰的路由定義,不易出錯

- ✅ 單一框架 (Flask),路由集中管理

- ✅ 裝飾器語法,路徑一目了然

- ✅ 不需要跨服務路徑同步

### 2.2 問題二:.m4a 檔案類型檢測失敗

V3 問題:

// Slack 某些情況不提供 MIME type
file.mimetype === undefined
// 導致檔案被拒絕

為什麼 V3 會遇到: - 只依賴 Slack 提供的 mimetype 欄位 - 沒有檔案擴展名 fallback 機制 - 簡單的白名單檢查

V2 如何處理:

# 多重檢測機制
def validate_audio_file(file_info):
    # 1. 檢查 MIME type
    mime_type = file_info.get("mimetype")

    # 2. 檢查副檔名
    file_name = file_info.get("name", "")
    ext = os.path.splitext(file_name)[1].lower()

    # 3. 檢查 magic number (檔案簽章)
    with open(temp_path, "rb") as f:
        header = f.read(12)
        # 檢查 MP3/M4A/WAV 的 magic bytes

    # 4. ffprobe 驗證
    result = subprocess.run([
        "ffprobe", "-v", "quiet",
        "-print_format", "json",
        "-show_format", temp_path
    ])

- ✅ 多層驗證機制

- ✅ ffprobe 終極檢測

- ✅ 更寬容的檔案接受策略

### 2.3 問題三:變數作用域錯誤 (uploadResult is not defined)

V3 問題:

try {
  const uploadResult = await apiClient.rpc.conversations.upload(...);
} catch (error) {
  // ...
}

// uploadResult 在這裡不可用!
await slackClient.postMessage({
  text: `案件編號: ${uploadResult.caseNumber}` // ❌ 錯誤!
});

為什麼 V3 會遇到: - JavaScript 的區塊作用域 - TypeScript 沒有檢查出使用未定義變數 - 開發時沒有足夠的測試覆蓋

V2 如何避免:

# Python 的作用域更寬鬆
try:
    upload_result = api_client.upload(...)
except Exception as e:
    logger.error(f"Upload failed: {e}")
    upload_result = None

# 這裡可以安全使用
if upload_result:
    case_number = upload_result["caseNumber"]
else:
    case_number = "UNKNOWN"

- ✅ Python 作用域涵蓋整個函數

- ✅ 更明確的錯誤處理模式

- ✅ 型別提示 (Type Hints) 可選擇性使用

### 2.4 問題四:NeonDbError 背景更新失敗 ⭐ 核心問題

V3 問題:

// 同步階段:✅ 成功
await db.insert(conversations).values({
  transcript: {...}  // 保存成功
});

// 異步階段:❌ 失敗
context.honoContext.executionCtx.waitUntil(
  async () => {
    await db.update(conversations).set({
      meddicAnalysis: {...}  // NeonDbError!
    });
  }
);

為什麼 V3 會遇到:

技術原因: 1. Neon Database 架構: - HTTP-based Postgres (不是傳統 TCP 連接) - 每個請求建立新的 HTTP 連接 - 連接池基於請求生命週期

- Cloudflare Workers executionCtx.waitUntil():

  - 在 HTTP response 返回後執行

  - 原始請求的 context 已經結束

  - Neon 連接池可能已關閉

- 時序問題:

- T0: API 請求開始
T1: 建立 Neon 連接
T2: 同步寫入 (✅ 成功)
T3: 返回 HTTP response
T4: executionCtx.waitUntil() 開始
T5: Neon 連接池關閉 ← 問題!
T6: 背景任務嘗試寫入 (❌ 失敗)

V2 如何避免:

架構優勢:

# V2 使用 Cloud Tasks
def process_transcription(case_id):
    # 1. 獨立的執行環境
    # 2. 完整的請求生命週期
    # 3. 獨立的資料庫連接

    # 轉錄
    transcript = whisper_service.transcribe(audio_url)

    # 更新 Firestore (同步操作,不是背景任務)
    db.collection("cases").document(case_id).update({
        "transcript": transcript,
        "status": "transcribed"
    })

    # MEDDIC 分析
    analysis = meddic_service.analyze(transcript)

    # 再次更新 Firestore (同步操作)
    db.collection("cases").document(case_id).update({
        "analysis": analysis,
        "status": "completed"
    })

為什麼 V2 不會失敗: 1. ✅ Cloud Tasks 是獨立的 HTTP 請求 - 有自己的請求生命週期 - 有完整的執行環境 - 30 分鐘超時,足夠完成所有操作

- ✅ Firestore 原生異步設計

  - gRPC 長連接,不是 HTTP

  - 連接池獨立於請求

  - 支援背景操作

- ✅ 所有資料庫操作都在主流程中

  - 不使用背景任務

  - 順序執行,易於除錯

  - 失敗會自動重試 (Cloud Tasks 機制)

### 2.5 問題五:96MB 音檔處理超時 ⭐⭐ 最嚴重問題

V3 問題:

用戶上傳 96MB 音檔
  ↓
Slack 顯示 "正在處理音檔..."
  ↓
等待 5 分鐘... 10 分鐘... 15 分鐘...
  ↓
沒有任何回應,沒有錯誤訊息
  ↓
用戶不知道是否成功

時間分析:

// V3 同步流程 (全部阻塞主請求)
API uploadConversation:
  ├─ 下載 96MB from Slack:      2-3 分鐘
  ├─ 上傳 96MB to R2:            1-2 分鐘
  └─ Whisper 轉錄:               2-5 分鐘
      (96MB ≈ 60 分鐘音檔)
      (分 4 塊,每塊 30 秒 API 時間)

總計: 5-10 分鐘 (全部阻塞!)

為什麼 V3 會超時:

- Cloudflare Workers 限制:

- CPU Time Limit:
- Free: 30 秒
- Paid: 5 分鐘

Wall Time (實際時間):
- 沒有明確文件說明
- 推測有隱藏限制 (~10 分鐘?)

- 同步執行的問題:

  - Slack Bot 呼叫 API

  - API 執行轉錄 (阻塞)

  - Slack Bot 等待回應 (阻塞)

  - 用戶看到無盡的 “處理中…”

- 缺乏超時處理:

  - 沒有 timeout 偵測

  - Worker 超時後不返回錯誤

  - 用戶無法得知失敗

V2 如何處理 96MB 音檔:

# 步驟 1: Slack Event Handler (< 3 秒完成)
@app.route("/slack/events", methods=["POST"])
def slack_events():
    event = request.json

    # 立即 ack (< 3 秒)
    threading.Thread(
        target=process_file_async,
        args=(event,)
    ).start()

    return jsonify({"ok": True}), 200  # ← 立即返回!

# 步驟 2: 背景線程 (5-15 分鐘)
def process_file_async(event):
    # 2.1 下載檔案 (timeout: 300s)
    file_content = download_from_slack(
        file_url,
        timeout=300
    )

    # 2.2 上傳到 GCS (timeout: 900s)
    gcs_url = upload_to_gcs(
        file_content,
        timeout=900
    )

    # 2.3 提交 Cloud Task
    tasks_client.create_task(
        parent=queue_path,
        task={
            "http_request": {
                "url": TRANSCRIPTION_SERVICE_URL,
                "body": json.dumps({
                    "case_id": case_id,
                    "gcs_url": gcs_url
                })
            }
        }
    )
    # ← 提交後立即返回,不等待轉錄

# 步驟 3: Cloud Task Consumer (最多 30 分鐘)
@app.route("/tasks/transcribe", methods=["POST"])
def transcribe_task():
    # 獨立的執行環境
    # 30 分鐘超時
    # 自動重試機制

    # 3.1 下載音檔 (從 GCS,很快)
    audio_data = download_from_gcs(gcs_url)

    # 3.2 轉錄 (同步執行,但在獨立環境中)
    transcript = whisper_client.transcribe(
        audio_data,
        language="zh"
    )  # 96MB 可能需要 10-15 分鐘

    # 3.3 更新 Firestore
    db.collection("cases").document(case_id).update({
        "transcript": transcript,
        "status": "transcribed"
    })

    # 3.4 觸發分析 Task
    tasks_client.create_task(...)

    return jsonify({"ok": True}), 200

# 步驟 4: Slack 通知
def notify_slack_completion(case_id):
    slack_client.chat_postMessage(
        channel=user_channel,
        text=f"✅ 轉錄完成!\n案件編號: {case_number}"
    )

V2 的時間分配:

T0: Slack 上傳音檔
T0+2s: 用戶收到 "已接收" 訊息 ← 立即反饋!
T0+5min: 背景線程完成上傳,提交 Task
T0+20min: Cloud Task 完成轉錄
T0+20min: 用戶收到 "轉錄完成" 通知 ← 主動通知!

為什麼 V2 不會超時:

- ✅ 用戶立即得到反饋 (< 3 秒)

  - Slack Event Handler 立即 ack

  - 用戶知道系統已接收

- ✅ 檔案處理在背景線程 (不阻塞)

  - 下載和上傳在背景進行

  - 不影響 Slack 回應

- ✅ 轉錄在獨立環境 (Cloud Tasks)

  - 30 分鐘超時 (足夠處理任何檔案)

  - 獨立的 Worker,不受限於 Web 請求

- ✅ 完整的進度追蹤

- status_tracker.update(
    step="downloading",
    progress=0.3,
    message="正在下載音檔..."
)

status_tracker.update(
    step="transcribing",
    progress=0.6,
    message="正在轉錄 (第 2/4 個片段)..."
)

- ✅ 失敗自動重試

  - Cloud Tasks 自動重試 (最多 3 次)

  - 指數退避策略

  - Dead Letter Queue 收集失敗任務

### 2.6 總結:為什麼 V2 不會遇到今天的問題

| 問題類型 | V3 根本原因 | V2 如何避免 | 關鍵差異 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路徑錯誤 | oRPC 多服務路徑同步 | Flask 單一路由 | 框架複雜度 |
| 檔案類型 | 簡單 MIME 檢查 | 多重驗證 + ffprobe | 驗證完整度 |
| 變數作用域 | JS 區塊作用域 | Python 函數作用域 | 語言特性 |
| 資料庫錯誤 | Neon + executionCtx 不相容 | Firestore 原生異步 | 架構設計 ⭐ |
| 大檔案超時 | 同步阻塞主請求 | Cloud Tasks 異步 | 架構設計 ⭐⭐ |

核心結論:

V3 的問題不是單純的 bug,而是 架構設計的根本差異:

- V2: 異步優先 - 所有耗時操作都在獨立環境中執行

- V3: 同步阻塞 - 轉錄在主請求中執行,導致超時和資料庫問題

要徹底解決問題,必須改變架構,不是修修補補。

這就是為什麼推薦使用 Cloudflare Queue - 它能帶來類似 V2 Cloud Tasks 的架構優勢。

## 三、推薦修復方案:Cloudflare Queue 架構

### 3.1 為什麼選擇 Queue?

對比分析:

| 方案 | 優點 | 缺點 | 實現難度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步轉錄 (當前) | 簡單 | 大檔案超時 | ✅ 已完成 |
| Durable Objects | 狀態管理好 | 配置複雜,成本高 | 🔶 中等 |
| Cloudflare Queue | 真正異步,自動重試 | 需要額外 Worker | 🔶 中等 |
| Google Cloud Tasks | V2 已驗證 | 離開 Cloudflare 生態 | 🔴 複雜 |

選擇 Queue 的原因: 1. ✅ 最接近 V2 的 Cloud Tasks 模式 2. ✅ 原生支援重試和 Dead Letter Queue 3. ✅ 獨立的 Consumer Worker (穩定的資料庫連接) 4. ✅ 保持在 Cloudflare 生態內

### 3.2 Queue 架構設計

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Slack Bot (apps/slack-bot)                  │
│                                              │
│ Modal 提交                                   │
│   ↓                                          │
│ processAudioWithMetadata():                  │
│   ├─ 驗證 opportunity                        │
│   ├─ 下載檔案到 R2                           │
│   ├─ 建立 DB 記錄 (status: "pending")       │
│   ├─ 推送到 Queue ────────┐                  │
│   └─ 返回 "已接收" 訊息    │                  │
└──────────────────────────┼──────────────────┘
                          │
                          ↓ Queue Message
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Cloudflare Queue                             │
│                                              │
│ Message: {                                   │
│   conversationId,                            │
│   opportunityId,                             │
│   audioUrl,  (R2 URL)                        │
│   slackUserId,                               │
│   metadata                                   │
│ }                                            │
└──────────────────────────┬──────────────────┘
                          │
                          ↓ Consumer
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Queue Consumer Worker (新建)                 │
│                                              │
│ async queue(batch, env) {                    │
│   for (message of batch.messages) {          │
│     ├─ 從 R2 下載音檔                        │
│     ├─ Whisper 轉錄 (不限時間)               │
│     ├─ 更新 DB (transcribed)                 │
│     ├─ MEDDIC 分析                           │
│     ├─ 更新 DB (completed)                   │
│     ├─ 發送 Slack 通知                       │
│     └─ message.ack()                         │
│   }                                          │
│ }                                            │
└──────────────────────────────────────────────┘

### 3.3 實現步驟

#### Step 1: 配置 Queue

文件: apps/server/wrangler.toml

# Queue Producer (Server 推送)
[[queues.producers]]
queue = "transcription-queue"
binding = "TRANSCRIPTION_QUEUE"

# Queue Consumer (新 Worker 消費)
[[queues.consumers]]
queue = "transcription-queue"
max_batch_size = 1
max_retries = 3
max_wait_time_ms = 60000
dead_letter_queue = "transcription-dlq"

#### Step 2: 修改 uploadConversation (Producer)

文件: packages/api/src/routers/conversation.ts

export const uploadConversation = protectedProcedure
  .input(uploadConversationSchema)
  .handler(async ({ input, context }) => {
    // Step 1-4: 同步執行 (快速完成)
    // - 驗證 opportunity
    // - 下載/上傳到 R2
    // - 建立 DB 記錄 (status: "pending")

    const audioUrl = await r2.uploadAudio(audioKey, audioBuffer);
    const conversationId = randomUUID();

    await db.insert(conversations).values({
      id: conversationId,
      status: "pending",  // 初始狀態
      audioUrl,
      transcript: null,   // 稍後填充
      // ...
    });

    // Step 5: 推送到 Queue
    await env.TRANSCRIPTION_QUEUE.send({
      conversationId,
      opportunityId,
      audioUrl,
      slackUserId: slackUser?.id,
      metadata,
    });

    // Step 6: 立即返回
    return {
      conversationId,
      caseNumber,
      status: "pending",
      message: "已接收,正在處理..."
    };
  });

#### Step 3: 創建 Queue Consumer

新文件: apps/server/src/queue-consumer.ts

import { env } from "@Sales_ai_automation_v3/env/server";
import { db } from "@Sales_ai_automation_v3/db";
import { conversations } from "@Sales_ai_automation_v3/db/schema";
import { createGroqWhisperService, createGeminiClient, createOrchestrator } from "@Sales_ai_automation_v3/services";
import { eq } from "drizzle-orm";

export default {
  async queue(batch, env) {
    for (const message of batch.messages) {
      const { conversationId, audioUrl, opportunityId, slackUserId, metadata } = message.body;

      try {
        console.log(`[Queue] Processing ${conversationId}`);

        // 1. 下載音檔
        const audioBuffer = await downloadFromR2(audioUrl, env);

        // 2. 執行轉錄
        const whisper = createGroqWhisperService(env.GROQ_API_KEY);
        const transcriptResult = await whisper.transcribe(audioBuffer, {
          language: "zh",
          chunkIfNeeded: true,
        });

        // 3. 更新 DB (transcribed)
        await db.update(conversations)
          .set({
            status: "transcribed",
            transcript: {
              fullText: transcriptResult.fullText,
              language: transcriptResult.language,
              segments: transcriptResult.segments,
            },
          })
          .where(eq(conversations.id, conversationId));

        // 4. MEDDIC 分析
        const gemini = createGeminiClient(env.GEMINI_API_KEY);
        const orchestrator = createOrchestrator(gemini);
        const analysisResult = await orchestrator.analyze(
          transcriptResult.segments,
          { leadId: opportunityId, conversationId }
        );

        // 5. 保存分析結果
        await db.update(conversations)
          .set({
            status: "completed",
            meddicAnalysis: {
              overallScore: analysisResult.overallScore,
              status: analysisResult.qualificationStatus,
              dimensions: analysisResult.dimensions,
            },
            analyzedAt: new Date(),
          })
          .where(eq(conversations.id, conversationId));

        // 6. 發送 Slack 通知
        if (slackUserId) {
          await notifySlackCompletion(slackUserId, conversationId, analysisResult, env);
        }

        // 7. Ack 消息
        message.ack();
        console.log(`[Queue] ✅ Completed ${conversationId}`);

      } catch (error) {
        console.error(`[Queue] ❌ Failed ${conversationId}:`, error);

        // 更新為失敗狀態
        await db.update(conversations)
          .set({ status: "failed" })
          .where(eq(conversations.id, conversationId));

        // 通知 Slack 失敗
        if (slackUserId) {
          await notifySlackError(slackUserId, error, env);
        }

        // Retry (由 Queue 自動處理,最多 3 次)
        message.retry();
      }
    }
  }
};

#### Step 4: Slack Bot 更新

文件: apps/slack-bot/src/events/file.ts

// 立即返回訊息
await slackClient.postMessage({
  text: `:hourglass_flowing_sand: 已接收音檔「${fileName}」\n正在處理轉錄和分析,完成後會通知您...`,
});

// 不再等待轉錄完成
// Queue Consumer 會在完成後自動通知

### 3.4 優勢總結

| 特性 | V2 | V3 (當前) | V3 (Queue 方案) |
| --- | --- | --- | --- |
| 支援大檔案 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 用戶立即反饋 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 資料庫穩定 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 自動重試 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 錯誤通知 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 實現複雜度 | 高 (GCP) | 低 | 中等 |

## 四、不改變 Event Subscription URL 的測試方案

### 4.1 方案 A: 創建測試 Slack App (推薦)

步驟: 1. 在 Slack API 複製現有 App 2. 配置新的 Event Subscriptions URL: https://sales-ai-slack-bot-dev.salesaiautomationv3.workers.dev/slack/events 3. 部署 dev 環境: ```bash cd apps/slack-bot npx wrangler deploy –env dev

cd apps/server npx wrangler deploy –env dev ``` 4. 安裝測試 App 到測試 Workspace 5. 測試完成後切換生產環境

優點: - ✅ 生產環境不受影響 - ✅ 可以自由測試 - ✅ 測試成功後安全切換

### 4.2 方案 B: 使用測試腳本直接測試 API

測試腳本:

- 創建測試對話: /create-test-conversation.ts

- 測試 MEDDIC 分析: 直接 curl

- 驗證結果: /verify-transcript-saved.ts

使用方式:

# 1. 獲取 opportunity ID
DATABASE_URL="..." npx tsx -e "
import { drizzle } from 'drizzle-orm/neon-http';
import { neon } from '@neondatabase/serverless';
import { opportunities } from './packages/db/src/schema/index.js';
const sql = neon(process.env.DATABASE_URL);
const db = drizzle(sql);
const result = await db.select().from(opportunities).limit(1);
console.log(result[0].id);
"

# 2. 創建測試對話
npx tsx create-test-conversation.ts <opportunity-id>

# 3. 測試分析
curl -X POST ".../rpc/conversations/analyze" \
  -H "Authorization: Bearer $API_TOKEN" \
  -d '{"json":{"conversationId":"<conversation-id>"}}'

# 4. 驗證結果
npx tsx verify-transcript-saved.ts

### 4.3 方案 C: 本地開發 + ngrok

# 終端 1: Slack Bot
cd apps/slack-bot
npx wrangler dev --port 8787

# 終端 2: Server
cd apps/server
npx wrangler dev --port 8788

# 終端 3: ngrok
ngrok http 8787
# 將 ngrok URL 設置到 Slack App Event Subscriptions

## 五、實施計劃

### Phase 1: 立即修復 (今天) - 恢復業務

# 1. 在 Slack App 設定中將 Event Subscriptions URL 改回舊版本
# 2. 確認舊系統正常運作

### Phase 2: 短期優化 (本週) - 錯誤處理

文件修改:

- 增強錯誤處理 (apps/slack-bot/src/events/file.ts)

- } catch (error) {
  await slackClient.updateMessage({
    ts: processingMsg.ts,
    text: `:x: 處理失敗: ${error.message}`,
  });
  throw error;
}

- 實現 Slack 通知 (packages/api/src/routers/conversation.ts)

- // 分析完成通知
if (slackUser?.id) {
  await notifySlackCompletion(slackUser.id, analysisResult, env);
}

- 添加超時檢測

- const timeout = setTimeout(() => {
  throw new Error("Processing timeout");
}, 5 * 60 * 1000); // 5 分鐘

### Phase 3: 中期重構 (下週) - Queue 架構

任務清單:

- 配置 Cloudflare Queue (apps/server/wrangler.toml)

- 修改 uploadConversation 為 Producer

- 創建 Queue Consumer Worker

- 實現 Slack 通知功能

- 部署到 dev 環境測試

- 使用測試 App 驗證

- 部署到生產環境

預估時間: 3-5 天

## 六、關鍵文件修改清單

| 文件 | 修改內容 | 優先級 | 階段 |
| --- | --- | --- | --- |
| apps/slack-bot/src/events/file.ts | 錯誤處理增強 | P0 | Phase 2 |
| packages/api/src/routers/conversation.ts | Queue 推送 | P1 | Phase 3 |
| apps/server/src/queue-consumer.ts | 新建 Consumer | P1 | Phase 3 |
| apps/server/wrangler.toml | Queue 配置 | P1 | Phase 3 |
| packages/services/src/slack/notifier.ts | 新建通知服務 | P1 | Phase 2 |

## 七、驗證清單

### Queue 架構上線前檢查:

- Queue Producer 正確推送訊息

- Queue Consumer 正確接收訊息

- 小檔案 (< 20MB) 處理成功

- 大檔案 (> 50MB) 處理成功

- 失敗自動重試 (最多 3 次)

- Dead Letter Queue 收集失敗訊息

- Slack 通知正常發送

- 資料庫更新穩定

- 無 NeonDbError 錯誤

### 測試場景:

- ✅ 5MB 音檔 (快速測試)

- ✅ 20MB 音檔 (中等測試)

- ✅ 96MB 音檔 (大檔案測試)

- ✅ 網絡中斷模擬

- ✅ 資料庫暫時不可用模擬

- ✅ Groq API 限流模擬

## 八、總結

### V2 vs V3 核心差異:

V2 的成功之處: - ✅ Cloud Tasks 真正異步 - ✅ Firestore 異步友善 - ✅ 完整進度追蹤 - ✅ 穩定的錯誤處理

V3 當前問題: - ❌ 同步轉錄阻塞 - ❌ Neon 背景任務不穩定 - ❌ 缺乏進度追蹤 - ❌ 錯誤通知缺失

Queue 方案優勢: - ✅ 接近 V2 的架構模式 - ✅ 保持在 Cloudflare 生態 - ✅ 解決核心問題 - ✅ 實現難度適中

推薦路徑: 1. 立即恢復舊版 (今天) 2. 增強錯誤處理 (本週) 3. 實現 Queue 架構 (下週) 4. 逐步遷移到新架構

## 九、基於 Better-T Stack 理念的架構優化建議

### 9.1 為什麼考慮 Better-T Stack 的方法?

Better-T Stack 核心理念: - ✅ 最小化依賴 - “roll your own stack: you pick only the parts you need” - ✅ 類型安全優先 - 端到端的 TypeScript 類型檢查 - ✅ 模組化設計 - Monorepo 結構,共享 packages - ✅ 現代工具鏈 - Turborepo、Drizzle、Hono 等輕量級選擇

與當前 V3 的對比:

| 層面 | V3 當前架構 | Better-T Stack 方法 | 優勢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 後端框架 | oRPC (較新) | Hono (成熟穩定) | 更好的生態系統支援 |
| ORM | Drizzle ✅ | Drizzle ✅ | 相同選擇 |
| Monorepo | 自訂結構 | Turborepo 標準結構 | 更好的構建緩存 |
| 類型安全 | 部分 | 端到端 | 減少運行時錯誤 |

### 9.2 Cloudflare 官方推薦的架構模式

根據 Cloudflare Reference Architecture,針對長時間運行任務有三種官方方案:

#### 方案對比

| 方案 | 適用場景 | 超時限制 | 狀態管理 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Queues ⭐ | 異步消息處理 | 分鐘級 (無 CPU 限制) | 無狀態 | 低 |
| Workflows | 複雜流程編排 | 小時/天級 | 內建狀態 | 中 |
| Durable Objects | 強一致性狀態 | 持續運行 | 完整狀態管理 | 高 |

針對音檔轉錄場景的最佳選擇:

Cloudflare Queues ⭐⭐⭐ (推薦)
├─ ✅ 無 CPU 時間限制 (只有 wall time)
├─ ✅ 內建重試機制 (預設 3 次)
├─ ✅ Dead Letter Queue
├─ ✅ 成本低 (無需 Durable Objects 的複雜度)
└─ ✅ 完美對應 V2 的 Cloud Tasks 模式

Cloudflare Workflows ⚠️ (過度設計)
├─ ⚠️ 適合需要人工審批的複雜流程
├─ ⚠️ 成本較高
└─ ❌ 對於簡單的轉錄任務太複雜

Durable Objects ❌ (不適合)
├─ ❌ 需要強一致性狀態管理 (音檔轉錄不需要)
├─ ❌ 配置複雜
└─ ❌ 成本最高

### 9.3 優化後的技術棧建議

基於 Better-T Stack 理念 + Cloudflare 最佳實踐:

#### 當前架構 vs 優化建議

// 當前 V3 架構
├─ apps/
│  ├─ server/          (oRPC + Hono + Neon)
│  └─ slack-bot/       (Hono + oRPC client)
├─ packages/
│  ├─ api/             (oRPC 路由定義)
│  ├─ services/        (業務邏輯)
│  └─ db/              (Drizzle + Neon)

// Better-T Stack 優化後
├─ apps/
│  ├─ api/             (Hono + tRPC)  ← 改用 tRPC (更成熟)
│  ├─ queue-worker/    (Queue Consumer) ← 新增專用 Worker
│  └─ slack-bot/       (Hono + tRPC client)
├─ packages/
│  ├─ shared/          ← 共享類型定義
│  │  ├─ types/        (端到端類型)
│  │  └─ schemas/      (Zod schemas)
│  ├─ services/        (業務邏輯)
│  │  ├─ transcription/
│  │  ├─ analysis/
│  │  └─ notifications/
│  └─ db/              (Drizzle + Neon)

#### 關鍵改進點

1. 使用 tRPC 替代 oRPC

理由: - ✅ 更成熟的生態系統 (3.3k+ GitHub stars) - ✅ 端到端類型安全 (Better-T Stack 理念) - ✅ 更好的錯誤處理和中間件支援 - ✅ 社群資源豐富,問題容易解決

// tRPC 範例 (替代 oRPC)
import { initTRPC } from '@trpc/server';
import { z } from 'zod';

const t = initTRPC.create();

export const appRouter = t.router({
  uploadConversation: t.procedure
    .input(z.object({
      audioBase64: z.string(),
      opportunityId: z.string(),
    }))
    .mutation(async ({ input, ctx }) => {
      // 類型自動推斷,無需手動定義
      const { audioBase64, opportunityId } = input;

      // Push to Queue
      await ctx.env.TRANSCRIPTION_QUEUE.send({
        conversationId,
        audioUrl,
      });

      return { conversationId, status: 'pending' };
    }),
});

// 客戶端自動獲得類型
const result = await trpc.uploadConversation.mutate({
  audioBase64: '...',
  opportunityId: '...',
}); // TypeScript 知道 result 的類型!

2. 專用 Queue Worker (Cloudflare Queues)

// apps/queue-worker/src/index.ts
import type { MessageBatch, Queue } from '@cloudflare/workers-types';

export default {
  async queue(
    batch: MessageBatch<TranscriptionMessage>,
    env: Env
  ): Promise<void> {
    for (const message of batch.messages) {
      try {
        await processTranscription(message.body, env);
        message.ack();
      } catch (error) {
        // 自動重試 (最多 3 次)
        message.retry();
      }
    }
  }
};

3. 改善資料庫架構 (解決 Neon + executionCtx 問題)

兩種方案:

方案 A: 換用 Cloudflare D1 (推薦)

// 優勢:
// ✅ 原生支援 Cloudflare Workers
// ✅ 無 HTTP 連接問題
// ✅ executionCtx.waitUntil() 穩定
// ✅ 成本更低

// wrangler.toml
[[d1_databases]]
binding = "DB"
database_name = "sales-ai-db"
database_id = "..."

// Drizzle 無縫切換
import { drizzle } from 'drizzle-orm/d1';
const db = drizzle(env.DB);

方案 B: 保留 Neon,但在 Queue Worker 中操作

// Queue Worker 有完整的請求生命週期
// 不使用 executionCtx.waitUntil()
// 所有資料庫操作都是同步的

export default {
  async queue(batch, env) {
    // ✅ 這裡的 Neon 連接是穩定的
    const db = createNeonDb(env.DATABASE_URL);

    await db.update(conversations).set({
      status: 'completed',
      meddicAnalysis: {...}
    }); // ✅ 不會失敗!
  }
}

4. 統一的錯誤處理 (Better-T Stack 模式)

// packages/shared/errors.ts
export class AppError extends Error {
  constructor(
    public code: string,
    public statusCode: number,
    message: string
  ) {
    super(message);
  }
}

export const errors = {
  TRANSCRIPTION_FAILED: (reason: string) =>
    new AppError('TRANSCRIPTION_FAILED', 500, reason),
  INVALID_AUDIO_FORMAT: () =>
    new AppError('INVALID_AUDIO_FORMAT', 400, 'Unsupported audio format'),
} as const;

// 使用
throw errors.TRANSCRIPTION_FAILED('Groq API timeout');

### 9.4 完整的 Better-T Stack 方案架構

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Slack Bot (apps/slack-bot)                 │
│ - Hono + tRPC client                       │
│ - 立即 ack() 返回用戶                       │
└──────────────┬──────────────────────────────┘
               │ tRPC call
               ↓
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ API Server (apps/api)                      │
│ - Hono + tRPC server                       │
│ - 驗證 + 上傳 R2 + 建立 DB (pending)        │
│ - 推送到 Queue                              │
│ - 立即返回 (< 3 秒)                         │
└──────────────┬──────────────────────────────┘
               │ Queue.send()
               ↓
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Cloudflare Queue                           │
│ - 無 CPU 限制,只有 wall time 限制           │
│ - 自動重試 (3 次)                           │
│ - Dead Letter Queue                        │
└──────────────┬──────────────────────────────┘
               │ Consumer
               ↓
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Queue Worker (apps/queue-worker)           │
│ - 獨立的 Worker                             │
│ - 完整的請求生命週期                        │
│ - 穩定的資料庫連接 (D1 或 Neon)             │
│                                             │
│ 處理流程:                                   │
│ 1. 下載音檔 (R2)                            │
│ 2. Whisper 轉錄 (不限時間)                  │
│ 3. 更新 DB (transcribed)                   │
│ 4. MEDDIC 分析                             │
│ 5. 更新 DB (completed)                     │
│ 6. Slack 通知                               │
└─────────────────────────────────────────────┘

### 9.5 遷移路徑:從 V3 到 Better-T Stack 方案

#### Phase 1: 基礎重構 (1-2 天)

- 引入 Turborepo (改善構建性能)

- 重組 packages 結構 (shared/types, shared/schemas)

- 統一錯誤處理類別

#### Phase 2: 切換到 tRPC (2-3 天)

- 安裝 tRPC 依賴

- 遷移 oRPC 路由到 tRPC

- 更新客戶端呼叫

- 測試端到端類型安全

#### Phase 3: 實現 Queue 架構 (3-4 天)

- 配置 Cloudflare Queues

- 創建專用 Queue Worker

- 遷移轉錄邏輯到 Queue

- 實現 Slack 通知

#### Phase 4: 資料庫優化 (可選,1-2 天)

- 評估 D1 vs Neon

- 遷移到 D1 (如果選擇)

- 測試 executionCtx 穩定性

### 9.6 預期改善效果

| 指標 | V3 當前 | Better-T Stack 方案 | 改善 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大檔案處理 | ❌ 超時 | ✅ 無限制 | 100% |
| 資料庫穩定性 | ❌ NeonDbError | ✅ 穩定 | 100% |
| 類型安全 | ⚠️ 部分 | ✅ 端到端 | +50% |
| 錯誤處理 | ❌ 不完整 | ✅ 統一 | +80% |
| Debug 效率 | ⚠️ 困難 | ✅ 清晰 | +60% |
| 構建速度 | ⚠️ 普通 | ✅ Turbo 快取 | +40% |
| 開發體驗 | ⚠️ 中等 | ✅ 優秀 | +70% |

### 9.7 技術選型最終建議

立即可做 (Phase 1-3): 1. ✅ 保留 Hono - 輕量、快速、Cloudflare Workers 友善 2. ✅ 保留 Drizzle - 類型安全的 ORM 3. ✅ 採用 Cloudflare Queues - 解決核心超時問題 4. ⚠️ 考慮 tRPC - 更好的類型安全和生態系統

中期優化 (Phase 4+): 1. ⚠️ 考慮 D1 - 如果 Neon 問題持續 2. ✅ 引入 Turborepo - 改善構建性能 3. ✅ 統一錯誤處理 - Better-T Stack 模式

不建議更改: 1. ❌ 不要換回 GCP - 成本高、複雜度高 2. ❌ 不要使用 Workflows - 對此場景過度設計 3. ❌ 不要使用 Durable Objects - 成本高、不需要

### 9.8 總結

核心洞察:

Better-T Stack 的價值不在於特定技術選擇,而在於: - 理念: 最小化依賴、類型安全優先、模組化設計 - 工具: 選擇成熟穩定、生態豐富的工具 - 架構: 清晰的關注點分離、易於 debug

應用到這個專案:

當前 V3 最大的問題不是技術選擇(Hono/Drizzle 都很好),而是: 1. ❌ 架構問題: 同步阻塞 (應該異步) 2. ❌ 缺乏模組化: 錯誤處理分散、類型不統一 3. ❌ Debug 困難: 缺乏清晰的日誌和錯誤追蹤

推薦方案:

✅ 最小改動、最大效果: 實現 Cloudflare Queue 架構 ✅ 中期優化: 引入 Better-T Stack 的模組化理念 ✅ 保持靈活: 不需要完全重寫,逐步改進

## 十、完整優化規劃 (不含 D1 遷移)

### 10.1 規劃總覽

目標: 在 2-3 週內完成核心架構優化,解決所有今天遇到的問題

範圍: - ✅ Cloudflare Queue 架構 - ✅ 統一錯誤處理 - ✅ Slack 通知系統 - ✅ Better-T Stack 模組化結構 - ✅ Turborepo 構建優化 - ⚠️ tRPC 遷移 (可選,評估後決定) - ❌ D1 遷移 (暫不考慮)

預期成果: - 100% 解決大檔案超時問題 - 100% 解決資料庫穩定性問題 - +80% 改善錯誤處理 - +60% 改善 Debug 效率 - +40% 改善構建速度

### 10.2 三週實施時間表

Week 1: 核心架構修復 (5 天)
├─ Day 1-2: Cloudflare Queue + Queue Worker
├─ Day 3: 統一錯誤處理系統
├─ Day 4: Slack 通知服務
└─ Day 5: 整合測試 + Bug 修復

Week 2: Better-T Stack 重構 (5 天)
├─ Day 1: Turborepo 配置
├─ Day 2-3: Packages 重組 (shared/types/schemas)
├─ Day 4: tRPC 評估 + POC
└─ Day 5: 決策 + 文檔

Week 3: 測試與上線 (5 天)
├─ Day 1-2: 完整測試 (單元 + 整合 + E2E)
├─ Day 3: 性能測試 + 壓力測試
├─ Day 4: 部署到生產環境
└─ Day 5: 監控 + 調優

### 10.3 Week 1: 核心架構修復

#### Day 1-2: Cloudflare Queue + Queue Worker

任務清單:

Day 1 上午: Queue 配置 - [ ] 更新 apps/server/wrangler.toml 添加 Queue - [ ] 創建 Queue Consumer 的 wrangler.toml - [ ] 測試 Queue 連接

Day 1 下午: Queue Worker 骨架 - [ ] 創建 apps/queue-worker/ 目錄結構 - [ ] 實現基本的 Queue Consumer handler - [ ] 測試訊息接收和 ack

Day 2 上午: 遷移轉錄邏輯 - [ ] 從 conversation.ts 提取轉錄邏輯 - [ ] 在 Queue Worker 中實現 processTranscription - [ ] 測試小檔案 (< 10MB) 處理

Day 2 下午: 整合 MEDDIC 分析 - [ ] 在 Queue Worker 中整合 Orchestrator - [ ] 實現完整處理流程 - [ ] 測試大檔案 (96MB) 處理

關鍵文件:

// apps/queue-worker/wrangler.toml
name = "sales-ai-queue-worker"
main = "src/index.ts"
compatibility_date = "2024-01-01"

[[queues.consumers]]
queue = "transcription-queue"
max_batch_size = 1
max_retries = 3
max_wait_time_ms = 60000
dead_letter_queue = "transcription-dlq"

[env.production]
vars = { ENVIRONMENT = "production" }

[env.dev]
vars = { ENVIRONMENT = "development" }

// apps/queue-worker/src/index.ts
import type { MessageBatch } from '@cloudflare/workers-types';
import { drizzle } from 'drizzle-orm/neon-http';
import { neon } from '@neondatabase/serverless';
import { createGroqWhisperService, createGeminiClient, createOrchestrator } from '@Sales_ai_automation_v3/services';

export interface Env {
  DATABASE_URL: string;
  GROQ_API_KEY: string;
  GEMINI_API_KEY: string;
  CLOUDFLARE_R2_ACCESS_KEY: string;
  CLOUDFLARE_R2_SECRET_KEY: string;
  CLOUDFLARE_R2_ENDPOINT: string;
  CLOUDFLARE_R2_BUCKET: string;
  SLACK_BOT_TOKEN: string;
}

export interface TranscriptionMessage {
  conversationId: string;
  opportunityId: string;
  audioUrl: string;
  slackUserId?: string;
  slackChannelId?: string;
  metadata: {
    fileName: string;
    fileSize: number;
    format: string;
  };
}

export default {
  async queue(
    batch: MessageBatch<TranscriptionMessage>,
    env: Env,
    ctx: ExecutionContext
  ): Promise<void> {
    const sql = neon(env.DATABASE_URL);
    const db = drizzle(sql);

    for (const message of batch.messages) {
      const startTime = Date.now();
      const { conversationId, audioUrl, opportunityId, slackUserId, metadata } = message.body;

      try {
        console.log(`[Queue] Processing ${conversationId} - ${metadata.fileName}`);

        // 1. 下載音檔從 R2
        const audioBuffer = await downloadFromR2(audioUrl, env);
        console.log(`[Queue] Downloaded ${audioBuffer.length} bytes`);

        // 2. Whisper 轉錄
        const whisper = createGroqWhisperService(env.GROQ_API_KEY);
        const transcriptResult = await whisper.transcribe(audioBuffer, {
          language: 'zh',
          chunkIfNeeded: true,
        });
        console.log(`[Queue] Transcription completed: ${transcriptResult.fullText.length} chars`);

        // 3. 更新資料庫 (transcribed)
        await db.update(conversations)
          .set({
            status: 'transcribed',
            transcript: {
              fullText: transcriptResult.fullText,
              language: transcriptResult.language,
              segments: transcriptResult.segments,
            },
            updatedAt: new Date(),
          })
          .where(eq(conversations.id, conversationId));

        // 4. MEDDIC 分析
        const gemini = createGeminiClient(env.GEMINI_API_KEY);
        const orchestrator = createOrchestrator(gemini);
        const analysisResult = await orchestrator.analyze(
          transcriptResult.segments,
          {
            leadId: opportunityId,
            conversationId: conversationId,
          }
        );
        console.log(`[Queue] Analysis completed: ${analysisResult.overallScore}`);

        // 5. 保存分析結果
        await db.update(conversations)
          .set({
            status: 'completed',
            meddicAnalysis: {
              overallScore: analysisResult.overallScore,
              status: analysisResult.qualificationStatus,
              dimensions: analysisResult.dimensions,
            },
            analyzedAt: new Date(),
          })
          .where(eq(conversations.id, conversationId));

        // 6. 發送 Slack 通知
        if (slackUserId && env.SLACK_BOT_TOKEN) {
          await notifySlackCompletion(slackUserId, conversationId, analysisResult, env);
        }

        // 7. Ack 消息
        message.ack();

        const duration = Date.now() - startTime;
        console.log(`[Queue] ✅ Completed ${conversationId} in ${duration}ms`);

      } catch (error) {
        console.error(`[Queue] ❌ Failed ${conversationId}:`, error);

        // 更新為失敗狀態
        await db.update(conversations)
          .set({
            status: 'failed',
            updatedAt: new Date(),
          })
          .where(eq(conversations.id, conversationId));

        // 通知 Slack 失敗
        if (slackUserId && env.SLACK_BOT_TOKEN) {
          await notifySlackError(slackUserId, error, env);
        }

        // Retry (由 Queue 自動處理)
        message.retry();
      }
    }
  },
};

async function downloadFromR2(url: string, env: Env): Promise<Buffer> {
  // R2 下載實現
  const response = await fetch(url);
  if (!response.ok) {
    throw new Error(`Failed to download from R2: ${response.statusText}`);
  }
  const arrayBuffer = await response.arrayBuffer();
  return Buffer.from(arrayBuffer);
}

async function notifySlackCompletion(
  userId: string,
  conversationId: string,
  analysis: any,
  env: Env
): Promise<void> {
  // Slack 通知實現 (Day 4 完成)
  console.log(`[Queue] Sending completion notification to ${userId}`);
}

async function notifySlackError(
  userId: string,
  error: Error,
  env: Env
): Promise<void> {
  // Slack 錯誤通知實現 (Day 4 完成)
  console.log(`[Queue] Sending error notification to ${userId}`);
}

// apps/server/wrangler.toml (更新)
[[queues.producers]]
queue = "transcription-queue"
binding = "TRANSCRIPTION_QUEUE"

// packages/api/src/routers/conversation.ts (修改 uploadConversation)
export const uploadConversation = protectedProcedure
  .input(uploadConversationSchema)
  .handler(async ({ input, context }) => {
    // ... 前面的驗證和上傳邏輯保持不變 ...

    // Step 5: 建立資料庫記錄 (status: "pending")
    const conversationId = randomUUID();
    await db.insert(conversations).values({
      id: conversationId,
      opportunityId,
      caseNumber,
      title: input.title,
      type: input.type,
      status: 'pending',  // ← 改為 pending
      audioUrl,
      transcript: null,   // ← 稍後由 Queue Worker 填充
      duration: 0,
      conversationDate: new Date(input.metadata.conversationDate),
      createdBy: slackUser?.username || 'unknown',
    });

    // Step 6: 推送到 Queue
    const envRecord = env as Record<string, unknown>;
    await (envRecord.TRANSCRIPTION_QUEUE as any).send({
      conversationId,
      opportunityId,
      audioUrl,
      slackUserId: slackUser?.id,
      slackChannelId: slackUser?.channelId,
      metadata: {
        fileName: input.title,
        fileSize: audioBuffer.length,
        format: input.metadata.format || 'unknown',
      },
    });

    // Step 7: 立即返回 (不等待轉錄)
    return {
      conversationId,
      caseNumber,
      status: 'pending',
      message: '已接收音檔,正在處理中...',
    };

    // ❌ 移除所有 executionCtx.waitUntil() 的程式碼
  });

#### Day 3: 統一錯誤處理系統

任務清單: - [ ] 創建 packages/shared/ 結構 - [ ] 實現 AppError 類別和錯誤定義 - [ ] 更新所有 throw 語句使用統一錯誤 - [ ] 添加錯誤中間件

關鍵文件:

// packages/shared/src/errors/index.ts
export class AppError extends Error {
  constructor(
    public readonly code: string,
    public readonly statusCode: number,
    message: string,
    public readonly userMessage?: string,
    public readonly details?: Record<string, any>
  ) {
    super(message);
    this.name = 'AppError';
    Error.captureStackTrace(this, this.constructor);
  }

  toJSON() {
    return {
      code: this.code,
      statusCode: this.statusCode,
      message: this.message,
      userMessage: this.userMessage,
      details: this.details,
    };
  }
}

export const errors = {
  // 檔案相關
  AUDIO_TOO_LARGE: (sizeInMB: number) =>
    new AppError(
      'AUDIO_TOO_LARGE',
      413,
      `Audio file size ${sizeInMB}MB exceeds limit`,
      `音檔過大 (${sizeInMB}MB),請上傳小於 200MB 的檔案`,
      { sizeInMB }
    ),

  INVALID_AUDIO_FORMAT: (format: string) =>
    new AppError(
      'INVALID_AUDIO_FORMAT',
      400,
      `Unsupported audio format: ${format}`,
      `不支援的音檔格式: ${format}`,
      { format }
    ),

  FILE_DOWNLOAD_FAILED: (url: string) =>
    new AppError(
      'FILE_DOWNLOAD_FAILED',
      500,
      `Failed to download file from ${url}`,
      '音檔下載失敗,請稍後再試',
      { url }
    ),

  // 轉錄相關
  TRANSCRIPTION_FAILED: (reason: string) =>
    new AppError(
      'TRANSCRIPTION_FAILED',
      500,
      `Transcription failed: ${reason}`,
      '轉錄處理失敗,請稍後再試',
      { reason }
    ),

  TRANSCRIPTION_TIMEOUT: () =>
    new AppError(
      'TRANSCRIPTION_TIMEOUT',
      504,
      'Transcription timeout',
      '轉錄處理逾時,請稍後再試'
    ),

  // API 相關
  GROQ_API_ERROR: (message: string) =>
    new AppError(
      'GROQ_API_ERROR',
      503,
      `Groq API error: ${message}`,
      'Groq 服務暫時不可用,請稍後再試',
      { message }
    ),

  GEMINI_API_ERROR: (message: string) =>
    new AppError(
      'GEMINI_API_ERROR',
      503,
      `Gemini API error: ${message}`,
      'Gemini 服務暫時不可用,請稍後再試',
      { message }
    ),

  // 資料庫相關
  DATABASE_ERROR: (operation: string, error: Error) =>
    new AppError(
      'DATABASE_ERROR',
      500,
      `Database ${operation} failed: ${error.message}`,
      '資料庫操作失敗,請稍後再試',
      { operation, originalError: error.message }
    ),

  RECORD_NOT_FOUND: (entity: string, id: string) =>
    new AppError(
      'RECORD_NOT_FOUND',
      404,
      `${entity} not found: ${id}`,
      `找不到指定的${entity}`,
      { entity, id }
    ),

  // 業務邏輯相關
  OPPORTUNITY_NOT_FOUND: (id: string) =>
    new AppError(
      'OPPORTUNITY_NOT_FOUND',
      404,
      `Opportunity not found: ${id}`,
      '找不到指定的商機',
      { opportunityId: id }
    ),

  UNAUTHORIZED: () =>
    new AppError(
      'UNAUTHORIZED',
      401,
      'Unauthorized access',
      '未授權的訪問'
    ),
} as const;

// 錯誤處理工具函數
export function isAppError(error: unknown): error is AppError {
  return error instanceof AppError;
}

export function formatErrorForUser(error: unknown): string {
  if (isAppError(error)) {
    return error.userMessage || error.message;
  }

  if (error instanceof Error) {
    return '發生未預期的錯誤,請聯繫技術支援';
  }

  return '發生未知錯誤';
}

export function formatErrorForLog(error: unknown): Record<string, any> {
  if (isAppError(error)) {
    return error.toJSON();
  }

  if (error instanceof Error) {
    return {
      name: error.name,
      message: error.message,
      stack: error.stack,
    };
  }

  return {
    error: String(error),
  };
}

// packages/shared/src/index.ts
export * from './errors';
export * from './types';  // Day 2-3 Week 2 添加
export * from './schemas';  // Day 2-3 Week 2 添加

使用範例:

// packages/services/src/transcription/groq-whisper.ts (更新)
import { errors } from '@Sales_ai_automation_v3/shared';

export class GroqWhisperService implements TranscriptionService {
  async transcribe(audioBuffer: Buffer, options?: TranscriptionOptions): Promise<TranscriptResult> {
    try {
      // ... 轉錄邏輯 ...
    } catch (error) {
      if (error instanceof Error && error.message.includes('timeout')) {
        throw errors.TRANSCRIPTION_TIMEOUT();
      }

      if (error instanceof Error && error.message.includes('API')) {
        throw errors.GROQ_API_ERROR(error.message);
      }

      throw errors.TRANSCRIPTION_FAILED(error instanceof Error ? error.message : String(error));
    }
  }
}

// apps/queue-worker/src/index.ts (更新錯誤處理)
import { errors, formatErrorForUser, formatErrorForLog } from '@Sales_ai_automation_v3/shared';

export default {
  async queue(batch, env, ctx) {
    for (const message of batch.messages) {
      try {
        // ... 處理邏輯 ...
      } catch (error) {
        console.error(`[Queue] ❌ Failed ${conversationId}:`, formatErrorForLog(error));

        await db.update(conversations).set({
          status: 'failed',
          errorMessage: formatErrorForUser(error),  // ← 保存用戶友善的錯誤訊息
        });

        if (slackUserId) {
          await notifySlackError(slackUserId, formatErrorForUser(error), env);
        }

        message.retry();
      }
    }
  }
};

#### Day 4: Slack 通知服務

任務清單: - [ ] 創建 packages/services/src/notifications/ 目錄 - [ ] 實現 Slack 通知服務 - [ ] 整合到 Queue Worker - [ ] 測試通知發送

關鍵文件:

// packages/services/src/notifications/slack.ts
import { WebClient } from '@slack/web-api';

export interface SlackNotificationService {
  notifyTranscriptionComplete(params: {
    userId: string;
    conversationId: string;
    caseNumber: string;
    analysisResult: any;
  }): Promise<void>;

  notifyTranscriptionFailed(params: {
    userId: string;
    fileName: string;
    errorMessage: string;
  }): Promise<void>;

  notifyProcessingStarted(params: {
    userId: string;
    fileName: string;
    caseNumber: string;
  }): Promise<void>;
}

export function createSlackNotificationService(token: string): SlackNotificationService {
  const client = new WebClient(token);

  return {
    async notifyTranscriptionComplete({ userId, conversationId, caseNumber, analysisResult }) {
      const blocks = [
        {
          type: 'header',
          text: {
            type: 'plain_text',
            text: '✅ 音檔處理完成',
            emoji: true,
          },
        },
        {
          type: 'section',
          fields: [
            {
              type: 'mrkdwn',
              text: `*案件編號:*\n${caseNumber}`,
            },
            {
              type: 'mrkdwn',
              text: `*MEDDIC 分數:*\n${analysisResult.overallScore}/100`,
            },
            {
              type: 'mrkdwn',
              text: `*狀態:*\n${analysisResult.qualificationStatus}`,
            },
          ],
        },
        {
          type: 'section',
          text: {
            type: 'mrkdwn',
            text: '*維度評分:*',
          },
        },
      ];

      // 添加各維度分數
      for (const [key, dimension] of Object.entries(analysisResult.dimensions)) {
        blocks.push({
          type: 'section',
          fields: [
            {
              type: 'mrkdwn',
              text: `*${dimension.name}:*`,
            },
            {
              type: 'mrkdwn',
              text: `${dimension.score}/100`,
            },
          ],
        });
      }

      // 添加操作按鈕
      blocks.push({
        type: 'actions',
        elements: [
          {
            type: 'button',
            text: {
              type: 'plain_text',
              text: '📝 查看完整轉錄',
              emoji: true,
            },
            action_id: 'view_full_transcript',
            value: conversationId,
          },
          {
            type: 'button',
            text: {
              type: 'plain_text',
              text: '📊 查看詳細分析',
              emoji: true,
            },
            action_id: 'view_analysis',
            value: conversationId,
            style: 'primary',
          },
        ],
      });

      await client.chat.postMessage({
        channel: userId,
        blocks,
        text: `✅ 音檔處理完成 - 案件編號: ${caseNumber}`,
      });
    },

    async notifyTranscriptionFailed({ userId, fileName, errorMessage }) {
      await client.chat.postMessage({
        channel: userId,
        blocks: [
          {
            type: 'header',
            text: {
              type: 'plain_text',
              text: '❌ 音檔處理失敗',
              emoji: true,
            },
          },
          {
            type: 'section',
            fields: [
              {
                type: 'mrkdwn',
                text: `*檔案名稱:*\n${fileName}`,
              },
              {
                type: 'mrkdwn',
                text: `*錯誤訊息:*\n${errorMessage}`,
              },
            ],
          },
          {
            type: 'context',
            elements: [
              {
                type: 'mrkdwn',
                text: '💡 請檢查音檔格式和大小,或稍後再試',
              },
            ],
          },
        ],
        text: `❌ 音檔處理失敗: ${fileName}`,
      });
    },

    async notifyProcessingStarted({ userId, fileName, caseNumber }) {
      await client.chat.postMessage({
        channel: userId,
        blocks: [
          {
            type: 'section',
            text: {
              type: 'mrkdwn',
              text: `:hourglass_flowing_sand: 已接收音檔「${fileName}」\n*案件編號:* ${caseNumber}\n正在處理轉錄和 MEDDIC 分析,完成後會通知您...`,
            },
          },
        ],
        text: `已接收音檔「${fileName}」`,
      });
    },
  };
}

// apps/queue-worker/src/index.ts (更新通知實現)
import { createSlackNotificationService } from '@Sales_ai_automation_v3/services/notifications/slack';

async function notifySlackCompletion(
  userId: string,
  conversationId: string,
  caseNumber: string,
  analysis: any,
  env: Env
): Promise<void> {
  const slack = createSlackNotificationService(env.SLACK_BOT_TOKEN);
  await slack.notifyTranscriptionComplete({
    userId,
    conversationId,
    caseNumber,
    analysisResult: analysis,
  });
}

async function notifySlackError(
  userId: string,
  fileName: string,
  error: string,
  env: Env
): Promise<void> {
  const slack = createSlackNotificationService(env.SLACK_BOT_TOKEN);
  await slack.notifyTranscriptionFailed({
    userId,
    fileName,
    errorMessage: error,
  });
}

// apps/slack-bot/src/events/file.ts (更新立即通知)
import { createSlackNotificationService } from '@Sales_ai_automation_v3/services/notifications/slack';

async function processAudioWithMetadata(...) {
  // ... 驗證和上傳邏輯 ...

  // 呼叫 API
  const uploadResult = await apiClient.rpc.conversations.upload({
    json: { ... }
  });

  // 立即通知用戶
  const slack = createSlackNotificationService(env.SLACK_BOT_TOKEN);
  await slack.notifyProcessingStarted({
    userId: slackUser.id,
    fileName: file.name,
    caseNumber: uploadResult.json.caseNumber,
  });

  // ❌ 不再等待轉錄完成
  // Queue Worker 會在完成後自動通知
}

#### Day 5: 整合測試 + Bug 修復

測試清單: - [ ] 單元測試: Queue Worker 各函數 - [ ] 整合測試: 完整流程 (小檔案) - [ ] 整合測試: 完整流程 (大檔案 96MB) - [ ] 錯誤測試: 各種失敗場景 - [ ] 通知測試: Slack 訊息格式 - [ ] 性能測試: 處理時間分析

測試腳本:

# test-queue-integration.sh
#!/bin/bash

echo "🧪 Testing Queue Integration..."

# 1. 小檔案測試 (5MB)
echo "\n📝 Test 1: Small file (5MB)"
API_TOKEN=$API_TOKEN npx tsx test-upload-api-directly.ts ./test-files/small-5mb.mp3 test-opportunity-id

# 2. 中檔案測試 (20MB)
echo "\n📝 Test 2: Medium file (20MB)"
API_TOKEN=$API_TOKEN npx tsx test-upload-api-directly.ts ./test-files/medium-20mb.mp3 test-opportunity-id

# 3. 大檔案測試 (96MB)
echo "\n📝 Test 3: Large file (96MB)"
API_TOKEN=$API_TOKEN npx tsx test-upload-api-directly.ts ./test-files/large-96mb.mp3 test-opportunity-id

# 4. 檢查 Queue 狀態
echo "\n📊 Checking Queue status..."
npx wrangler queues list

# 5. 檢查資料庫記錄
echo "\n🗄️ Checking database records..."
DATABASE_URL=$DATABASE_URL npx tsx check-db-conversations.ts

echo "\n✅ Integration test completed"

### 10.4 Week 2: Better-T Stack 重構

#### Day 1: Turborepo 配置

任務清單: - [ ] 安裝 Turborepo 依賴 - [ ] 創建 turbo.json 配置 - [ ] 更新 package.json scripts - [ ] 測試構建性能

關鍵文件:

// turbo.json
{
  "$schema": "https://turbo.build/schema.json",
  "globalDependencies": ["**/.env.*local"],
  "pipeline": {
    "build": {
      "dependsOn": ["^build"],
      "outputs": [".next/**", "!.next/cache/**", "dist/**"]
    },
    "lint": {
      "dependsOn": ["^lint"]
    },
    "dev": {
      "cache": false,
      "persistent": true
    },
    "deploy": {
      "dependsOn": ["build", "lint"],
      "outputs": []
    },
    "test": {
      "dependsOn": ["^build"],
      "outputs": ["coverage/**"]
    }
  }
}

// package.json (root)
{
  "name": "sales-ai-automation-v3",
  "private": true,
  "workspaces": [
    "apps/*",
    "packages/*"
  ],
  "scripts": {
    "build": "turbo run build",
    "dev": "turbo run dev",
    "lint": "turbo run lint",
    "test": "turbo run test",
    "deploy": "turbo run deploy",
    "clean": "turbo run clean && rm -rf node_modules"
  },
  "devDependencies": {
    "turbo": "^2.0.0"
  }
}

#### Day 2-3: Packages 重組

任務清單: - [ ] 創建 packages/shared/ 完整結構 - [ ] 提取共享類型到 shared/types - [ ] 提取 Zod schemas 到 shared/schemas - [ ] 更新所有 imports - [ ] 測試類型檢查

目標結構:

packages/
├─ shared/
│  ├─ package.json
│  ├─ tsconfig.json
│  ├─ src/
│  │  ├─ index.ts
│  │  ├─ errors/
│  │  │  └─ index.ts  (Day 3 Week 1 已完成)
│  │  ├─ types/
│  │  │  ├─ index.ts
│  │  │  ├─ conversation.ts
│  │  │  ├─ opportunity.ts
│  │  │  ├─ meddic.ts
│  │  │  └─ slack.ts
│  │  └─ schemas/
│  │     ├─ index.ts
│  │     ├─ conversation.ts
│  │     ├─ opportunity.ts
│  │     └─ meddic.ts
│  └─ dist/
├─ services/
│  └─ ... (保持不變,但使用 shared/ 的類型)
├─ api/
│  └─ ... (使用 shared/ 的 schemas)
└─ db/
   └─ ... (保持不變)

關鍵文件:

// packages/shared/src/types/conversation.ts
export type ConversationStatus = 'pending' | 'transcribed' | 'completed' | 'failed';

export type ConversationType =
  | 'discovery_call'
  | 'demo'
  | 'negotiation'
  | 'follow_up'
  | 'other';

export interface TranscriptSegment {
  speaker: string;
  text: string;
  start: number;
  end: number;
  confidence?: number;
}

export interface Transcript {
  fullText: string;
  language: string;
  segments: TranscriptSegment[];
  segmentCount?: number;
}

export interface ConversationMetadata {
  fileName: string;
  fileSize: number;
  format: string;
  conversationDate: string;
}

export interface Conversation {
  id: string;
  opportunityId: string;
  caseNumber: string;
  title: string;
  type: ConversationType;
  status: ConversationStatus;
  audioUrl: string;
  transcript: Transcript | null;
  duration: number;
  conversationDate: Date;
  createdBy: string;
  createdAt: Date;
  updatedAt: Date;
  analyzedAt?: Date;
  errorMessage?: string;
}

// packages/shared/src/schemas/conversation.ts
import { z } from 'zod';

export const conversationStatusSchema = z.enum([
  'pending',
  'transcribed',
  'completed',
  'failed',
]);

export const conversationTypeSchema = z.enum([
  'discovery_call',
  'demo',
  'negotiation',
  'follow_up',
  'other',
]);

export const transcriptSegmentSchema = z.object({
  speaker: z.string(),
  text: z.string(),
  start: z.number(),
  end: z.number(),
  confidence: z.number().optional(),
});

export const transcriptSchema = z.object({
  fullText: z.string(),
  language: z.string(),
  segments: z.array(transcriptSegmentSchema),
  segmentCount: z.number().optional(),
});

export const conversationMetadataSchema = z.object({
  fileName: z.string(),
  fileSize: z.number(),
  format: z.string(),
  conversationDate: z.string(),
});

export const uploadConversationSchema = z.object({
  opportunityId: z.string().uuid(),
  audioBase64: z.string(),
  title: z.string().min(1).max(200),
  type: conversationTypeSchema,
  metadata: conversationMetadataSchema,
});

#### Day 4: tRPC 評估 + POC

任務清單: - [ ] 研究 tRPC vs oRPC 差異 - [ ] 實現簡單的 POC (一個路由) - [ ] 評估遷移成本 - [ ] 性能測試對比 - [ ] 決策會議

POC 範例:

// packages/api-trpc/src/index.ts (POC)
import { initTRPC } from '@trpc/server';
import { z } from 'zod';
import type { Env } from './types';

const t = initTRPC.context<{ env: Env }>().create();

export const appRouter = t.router({
  conversations: t.router({
    upload: t.procedure
      .input(z.object({
        opportunityId: z.string(),
        audioBase64: z.string(),
      }))
      .mutation(async ({ input, ctx }) => {
        // 實現邏輯
        return { conversationId: '...' };
      }),

    analyze: t.procedure
      .input(z.object({
        conversationId: z.string(),
      }))
      .mutation(async ({ input, ctx }) => {
        // 實現邏輯
        return { status: 'completed' };
      }),
  }),
});

export type AppRouter = typeof appRouter;

評估標準:

| 指標 | oRPC | tRPC | 權重 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類型安全 | ✅ 好 | ✅ 優秀 | 30% | ? |
| 生態系統 | ⚠️ 新 | ✅ 成熟 | 25% | ? |
| 遷移成本 | - | ⚠️ 高 | 20% | ? |
| 性能 | ✅ 優秀 | ✅ 優秀 | 15% | ? |
| 文檔 | ⚠️ 少 | ✅ 豐富 | 10% | ? |

決策標準: - 如果總分 > 75% → 遷移 - 如果總分 50-75% → 新專案使用,舊專案保留 - 如果總分 < 50% → 保留 oRPC

#### Day 5: 決策 + 文檔

任務清單: - [ ] 整理 Week 1-2 所有變更 - [ ] 撰寫架構文檔 - [ ] 更新 README - [ ] 決定是否進行 tRPC 遷移

### 10.5 Week 3: 測試與上線

#### Day 1-2: 完整測試

測試覆蓋: - [ ] 單元測試 (80%+ 覆蓋率) - [ ] 整合測試 (關鍵流程) - [ ] E2E 測試 (Slack → Queue → 通知) - [ ] 錯誤場景測試 - [ ] 邊界條件測試

#### Day 3: 性能測試

測試場景: - [ ] 5MB 音檔 x 10 (並發) - [ ] 20MB 音檔 x 5 (並發) - [ ] 96MB 音檔 x 2 (並發) - [ ] Queue 延遲測試 - [ ] 資料庫性能測試

#### Day 4: 部署生產環境

部署清單: - [ ] 備份資料庫 - [ ] 部署 Queue Worker - [ ] 部署 Server (更新) - [ ] 部署 Slack Bot (更新) - [ ] 測試生產環境 - [ ] 切換 DNS/流量

#### Day 5: 監控 + 調優

監控指標: - [ ] Queue 處理時間 - [ ] 成功率/失敗率 - [ ] Slack 通知送達率 - [ ] 資料庫查詢性能 - [ ] 錯誤日誌分析

### 10.6 驗收標準

功能驗收: - ✅ 96MB 音檔成功處理 - ✅ Queue 重試機制正常 - ✅ Slack 通知正常發送 - ✅ 資料庫更新穩定 (無 NeonDbError) - ✅ 錯誤訊息清晰友善

性能驗收: - ✅ 5MB 音檔 < 2 分鐘 - ✅ 20MB 音檔 < 5 分鐘 - ✅ 96MB 音檔 < 15 分鐘 - ✅ 構建速度提升 > 30%

代碼品質: - ✅ TypeScript 無錯誤 - ✅ 測試覆蓋率 > 70% - ✅ 無 console.log 在生產環境 - ✅ 統一使用 AppError

### 10.7 風險與應對

| 風險 | 可能性 | 影響 | 應對策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Queue 配置錯誤 | 中 | 高 | 詳細文檔 + 測試環境驗證 |
| Neon 在 Queue Worker 仍不穩定 | 低 | 高 | 準備 D1 遷移計劃 (備案) |
| Slack 通知發送失敗 | 低 | 中 | 重試機制 + Dead Letter Queue |
| 性能未達標 | 低 | 中 | 調整 Queue 配置 + 優化代碼 |
| tRPC 遷移超時 | 中 | 低 | 評估後決定不遷移 |

### 10.8 成功指標

短期 (Week 3 結束): - ✅ 0 次大檔案超時 - ✅ 0 次 NeonDbError - ✅ 95%+ Slack 通知送達率 - ✅ < 5% 失敗率

中期 (上線後 1 個月): - ✅ 99%+ 成功率 - ✅ < 1% Dead Letter Queue 比例 - ✅ 構建時間減少 40%+ - ✅ 開發效率提升 50%+